# REGULAMENT din 7 ianuarie 2020

# privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

EMITENT

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 56 bis din 28 ianuarie 2020

Notă

Aprobat prin ORDINUL nr. 1 din 7 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 29 ianuarie 2020.

Prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor și procedurilor privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

Articolul 1

(1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activități ce au ca scop:

a) Identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea și înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor și altor deținători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice și stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;

c) Afișarea publică a rezultatelor obținute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate de către deținători și deschiderea noilor cărți funciare.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unități administrativ-teritoriale sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.

(3) Lucrările se realizează în baza contractului de execuție a lucrărilor de înregistrare sistematică, încheiat în condițiile legii.

(4) Modificările legislației din domeniul cadastrului și publicității imobiliare, care au legătură cu desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare.

(5) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători.

(6) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale și conțin informații privitoare la imobilele și deținătorii identificați în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică cu excepția opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători care se întocmește la nivel de UAT în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate pe UAT.

(7) Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:

a) organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică la nivel național și local care are ca scop înștiințarea cetățenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică și cu privire la beneficiile, drepturile și obligațiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică;

b) realizarea lucrărilor preliminare ce cuprind: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate;

b^1)

măsurarea și rectificarea/actualizarea limitelor UAT de către OCPI/UAT conform etapelor procedurale legale, acolo unde se impune;

(la 30-12-2024,

Alineatul (7) , Articolul 1 a fost completat de Punctul 1 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

c) realizarea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor legali ai imobilelor și colectarea actelor juridice;

d) actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;

e) recepția documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepție desemnată în acest scop;

f) derularea campaniei de informare cu privire la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului;

g) publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;

h) înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate;

i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluționării cererilor de rectificare și ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;

j) închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea înscrierii în cartea funciară și deschiderea noilor cărți funciare;

k) informarea publică, prin afișare, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unități administrativ-teritoriale;

l) comunicarea în condițiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare și a extrasului din noul plan cadastral;

m) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel:

a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, cofinanțate în cadrul Programului:

Livrarea 1 - Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT;

Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări:

2.1 - Planul cadastral al intravilanului;

2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.

(la 30-12-2024,

Litera a) , Alineatul (8) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

b) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral:

Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;

Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Capitolul 1

Specificații tehnice pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Articolul 2

Definiții/Acronime/Abrevieri

Achizitor - Autoritatea/Instituția publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică

ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

BI - Buletin de Identitate

CF - Carte Funciară

.cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică

CI - Carte de Identitate

CNP - Cod Numeric Personal

CUI - Cod Unic de Înregistrare

CNC - Centrul Național de Cartografie

Contract - atunci când nu este precizat altfel, termenul contract folosit în cadrul prezentelor specificații tehnice face referire la contractul încheiat între achizitor și prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

DDAPT - Aplicația de management pentru titlurile de proprietate care conține informații textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietății

Deținător de imobil - Titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor

Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului

H.G. - Hotărârea Guvernului

ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Acesta este unic la nivelul UAT și reprezintă identificatorul sub care se regăsește imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică

Imobil - Terenul cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, care aparține unuia sau mai multor proprietari și se identifică printr-un număr cadastral unic

Lege - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr. cad. - Număr cadastral

Nr. top - Număr topografic

OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PAD - Documentația cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii

Prestator - Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările și completările ulterioare

Programul Național - Programul național de cadastru și carte funciară

UAT - Unitatea administrativ-teritorială

UI - Unitatea individuală din construcțiile de tip condominiu

(la 30-12-2024,

Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

DATE GENERALE

1.1.1.

Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

Articolul 3

Lucrările sistematice de cadastru presupun:– identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea și înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;– identificarea proprietarilor, a posesorilor și a altor deținători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice și stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;– afișarea publică a rezumatelor obținute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate și deschiderea noilor cărți funciare.

1.1.2.

Instituții implicate

Articolul 4

(1) ANCPI este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului Național, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor UAT-urilor.

(2) OCPI coordonează la nivel local activitățile de înregistrare sistematică și colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: monitorizează și verifică activitatea Prestatorului în teren, verifică și recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanți în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află UAT, OCPI deschide cărțile funciare și transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în vederea comunicării lor.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 4 , Punctul 1.1.2. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 4 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Conform Legii, primarul UAT are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru, și anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării lor de către comisia de recepție stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții și pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată și prin emiterea unei adeverințe care să confirme însușirea de către primar a informațiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. Primarul desemnează reprezentanți în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare.

(la 28-04-2022,

Alineatul (3) din Articolul 4 , Punctul 1.1.2. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

(4) Instituția Prefectului în raza căreia sunt situate UAT-urile pe al căror teritoriu se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuții de a asigura realizarea la nivelul județului a obiectivelor de interes național și de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Național.

1.1.3.

Aspecte sociale cu incidența în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru

Articolul 5

(1) În cadrul comunităților din UAT-ul care face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situației civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le dețin.

(2) Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilități, persoanele care nu știu să scrie ori să citească, persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăți de vorbire, vedere, auz, persoanele din categoria minorităților etnice care nu cunosc limba română, persoanele puse sub interdicție, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.

Articolul 6

Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor o atenție deosebită categoriilor menționate mai sus și să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

1.2.

OBIECTIVUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ȘI DOCUMENTELE TEHNICE REZULTATE

1.2.1.

Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică

Articolul 7

Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor imobilelor ce fac obiectul contractelor încheiate cu achizitorul.

Articolul 8

Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:

a) planul cadastral - conținutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1;

b) registrul cadastral al imobilelor - modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători - modelul opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători este prezentat în Anexa nr. 3.

1.2.2.

Informații generale necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică

Articolul 9

(1) Informațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale.

Articolul 10

OCPI pune la dispoziția Prestatorului, informațiile și datele pe care le deține cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Principalele date ce pot fi predate sunt:

a) limitele unității administrativ-teritoriale și ale intravilanelor componente deținute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară;

b) ortofotomozairul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unității administrativ-teritoriale în funcție de obiectul lucrărilor;

c) planurile cadastrale/topografice;

d) planurile parcelare, avizate de către comisia locală de fond funciar și recepționate de către oficiul teritorial;

e) PAD-urile active provenite din înregistrarea sporadică;

f) baza de date a titlurilor de proprietate care conține informații textuale din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietății și fișierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate. Titlurile de proprietate vor fi puse la dispoziția prestatorului în format electronic (format .pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark);

g) baza de date a registrelor de transcripțiuni-inscripțiuni;

h) copii ale cărților funciare;

i) fișiere .cgxml cu informații din baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară;

j) date referitoare la rețeaua națională geodezică (planimetrie, altimetrie);

k) alte documentații (hărți de carte funciară, sisteme informaționale specifice etc.);

l) planul sectoarelor cadastrale ce fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică în format .dxf și/sau .shp.

Articolul 11

(1) Prestatorul are obligația să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungește termenul de prestare a serviciilor.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 11 , Punctul 1.2.2. , Punctul 1.2. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 5 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică se face cu titlu gratuit, iar Prestatorul lucrărilor are obligația de a utiliza informațiile și datele primite doar în vederea realizării acestora.

(3) Fiecare predare se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții părților implicate.

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 11 , Punctul 1.2.2. , Punctul 1.2. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 3, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(4) Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară în format .xml. În acest sens, pentru a avea acces la datele și informațiile puse la dispoziție de ANCPI/OCPI, Prestatorul completează și transmite către OCPI cererea de acces, angajamentul de confidențialitate întocmit conform Anexei nr. 4 și mandatul prin care acesta autorizează reprezentanții care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziție de către ANCPI. În mandat se vor preciza numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanților și va fi însoțit de copii ale cărților de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al Prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale.

Articolul 12

Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerințelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează și prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

1.3.

ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ

Articolul 13

(1) Informațiile privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se vor aduce la cunoștința publică de către ANCPI, pe pagina de internet special creată. Anunțul va cuprinde identificarea și reprezentarea grafică a UAT-ului și a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările.

(2) În vederea publicării anunțului, entitatea interesată comunică OCPI adresa privind solicitarea pentru aducerea la cunoștință publică pe pagina de internet special creată de ANCPI, a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică. OCPI va analiza solicitarea UAT în raport cu prevederile contractului de servicii și va întocmi planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ-teritoriale și a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 13 , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 6 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.1.

Campania de informare publică privind începerea lucrărilor

Articolul 14

(1) Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei, anterior începerii lucrărilor de teren și se va desfășura inclusiv pe toată perioada derulării acestora.

(2) În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează:

a) analiza situației la nivelul UAT/sectoarelor cadastrale în ceea ce privește particularitățile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare. În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condițiile și cerințele executării unei campanii de informare care să sprijine derularea lucrărilor de înregistrare sistematică;

b) derularea campaniei de informare publică locală.

Articolul 15

Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului modelul materialelor informaționale (pliante și postere), după semnarea contractului. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale, precum și cantitățile neclare vor fi stabilite de Achizitor. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligația de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor.

(la 28-05-2020,

Articolul 15 din Punctul 1.3.1. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 5, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 16

(1) Prestatorul are obligația:

a) de a distribui pliantele și de a afișa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, școală, dispensar, poștă etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanții UAT și ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite;

b) de a organiza cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetățenii, în funcție de particularitățile UAT-ului și de nevoile identificate (existența străinașilor, așezărilor informale, minorităților etnice etc.), iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate, inclusiv numărul participanților, probleme semnalate etc. La întâlnirile de informare vor fi invitați și pot participa reprezentanți ai OCPI și/sau ANCPI.

(2) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 16 , Punctul 1.3.1. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 6, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 17

(1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară la nivel de UAT, Prestatorul are și obligația de a organiza, cu ajutorul primăriei, cel puțin un punct de informare unde cetățenii pot solicita explicații suplimentare. Organizarea punctelor de informare se realizează în așa fel încât să se maximizeze participarea cetățenilor la lucrările de cadastru.

(2) Punctele de informare funcționează în perioada derulării Lucrărilor de teren și în cele de pregătire a publicării și respectiv de publicare a documentelor tehnice.

(3) Pentru a ține seama de specificul fiecărei localități, în organizarea campaniei de informare locală pot fi implicați, mai ales în cadrul întâlnirilor or, formatori de opinie locali care au credibilitate în fața oamenilor și care pot influența comportamentul acestora (de exemplu: preotul, învățătorii, personalul medical etc.).

(4) În localitățile în care sunt întâlnite situații particulare (populații minoritare care nu vorbesc limba română, cu grad scăzut de educație etc.), se au în vedere elemente de particularizare cum ar fi: includerea în echipele de promotori a unor persoane care vorbesc limba minorităților respective, extinderea numărului de întâlniri etc.

(5) Desfășurarea campaniei de informare din această etapă, realizată la nivel de UAT/sectoare cadastrale, va fi descrisă în cadrul Raportului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" în care se va menționa numărul și data Procesului-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite și a Procesului-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate.

În Raportul tehnic se vor include detalii legate de:

a) întâlnirile de informare cu cetățenii: data, durata, număr de participanți, număr de materiale informaționale distribuite, cine a susținut proiectul din partea autorităților, formatori de opinie care au participat și susținut campania, lista principalelor probleme ridicate;

b) activitățile de distribuire/afișare: număr de pliante/postere distribuite/afișate, de acțiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării;

c) după caz, activitățile desfășurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcționat punctul de informare, numărul de cetățeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activități desfășurate: informare, consultații, lista cu problemele întâmpinate etc.;

d) lista cu alte probleme întâlnite și modul în care au fost gestionate: întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilități etc.

La Raportul tehnic se vor anexa: Procesul-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite, Procesul-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate, Procesele-verbale de ședință cu cetățenii și adresele de convocare a deținătorilor în vederea identificării limitelor imobilelor. De asemenea, Procesele-verbale și adresele de convocare vor fi comunicate către OCPI în ziua întocmirii.

(la 30-12-2024,

Alineatul (5) , Articolul 17 , Punctul 1.3.1. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 7 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(6) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (6) din Articolul 17 , Punctul 1.3.1. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 8, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

1.3.2.

Activități preliminare și derularea lucrărilor de specialitate

Articolul 18

(1) Prestatorul analizează datele analogice și digitale preluate, realizează deplasări la teren și stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, incluzând activități precum:– alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor;– stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor;– elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de operațiuni;– realizarea planului principalelor activități și stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activități;

(2) Stabilirea modului de execuție a lucrărilor va fi evidențiată în cadrul Raportului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare".

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 18 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 8 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Anterior demarării etapei de realizare a măsurătorilor cadastrale, Prestatorul va întocmi un calendar al lucrărilor cu detalierea perioadei în care se realizează măsurătorile la teren pentru fiecare livrare parțială, cu stabilirea sectoarelor cadastrale aferente, ce va fi comunicat Achizitorului, OCPI și Primăriei. Orice modificare a calendarului va fi comunicată instituțiilor implicate cu cel puțin 5 zile înainte de demararea măsurătorilor.

(la 30-12-2024,

Articolul 18 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 9 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 19

(1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea - "Raport preliminar", activitățile sus-menționate vor fi descrise în cadrul acestuia.

(2) Raportul preliminar va include:

1.

Evaluarea datelor primite;

2.

Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaștere a terenului;

3.

Descrierea succintă a soluției tehnice

(la 28-05-2020,

Punctul 3. din Alineatul (2) , Articolul 19 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 9, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

4.

Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităților și termenele de realizare a lucrărilor din punct de vedere a resurselor umane și tehnice implicate în diverse etape, persoane responsabile pentru fiecare activitate etc. Programul lucrărilor include planul principalelor activități;

5.

Planul de acțiune pentru realizarea campaniei de informare publică

(la 28-05-2020,

Punctul 5. din Alineatul (2) , Articolul 19 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 9, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

6.

Abrogat.

(la 28-05-2020,

Punctul 6. din Alineatul (2) , Articolul 19 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 10, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

7.

Abrogat.

(la 28-05-2020,

Punctul 7. din Alineatul (2) , Articolul 19 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 10, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

8.

Planul sectoarelor cadastrale și motivarea privind modificarea sectorizării, în situația în care prestatorul consideră că nu poate folosi la realizarea lucrărilor planul sectoarelor cadastrale pus la dispoziție de OCPI;

Planul principalelor activități va fi întocmit conform modelului de mai jos:

Județ:

UAT:

Sector cadastral nr.: ................

Nr. crt.

Denumire activitate

Nr. zile calendaristice

Perioadă calendaristică

Termen de finalizare

1

Analiză și integrare date existente, realizare măsurători topografice, identificare deținători și colectare acte de proprietate

2

Integrare date și generare fișiere .cgxml

3

Realizare documente tehnice ale cadastrului

4

Actualizare documente tehnice ca urmare a soluționării cererilor de rectificare și a integrării înregistrărilor din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice

(3) Planul principalelor activități va sta la baza întocmirii Raportului de activitate, care se transmite lunar Achizitorului. Modelul Raportului de activitate va fi pus la dispoziția Prestatorului, după încheierea contractului.

(la 28-04-2022,

Alineatul (3) din Articolul 19 , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

Articolul 20

(1) Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil.

(2) Datele grafice și textuale asociate unui imobil sunt stocate în fișiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fișiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf.

(3) În cazul unităților individuale din construcțiile de tip condominiu (UI), denumirea fișierelor .pdf asociate este de forma:

ID-Cn-Um.pdf, unde:

ID - identificator imobil;

Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcției condominiu;

Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcției condominiu.

Articolul 21

Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul național de proiecție Stereografic 1970. Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

Articolul 22

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafețele rezultate din măsurători.

Articolul 23

Potrivit Legii, situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară.

1.3.2.1.

Determinarea limitelor tarlalelor și cvartalelor și actualizarea limitelor sectoarelor cadastrale

Articolul 24

Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, Prestatorul va ține seama de evidența imobilelor la nivel de tarla și cvartal, utilizată în procesul de restituire a proprietăților conform legilor funciare.

Articolul 25

(1) Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp (șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unei UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.

(2) Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-un singur sector cadastral. Limitele cvartalelor și tarlalelor coincid cu limitele imobilelor componente, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-o singură tarla/cvartal. Cu excepția Sectorului cadastral 0, fiecare sector cadastral va fi format din unul/una sau mai multe cvartale/tarlale. Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate la solicitarea prestatorului, în situația în care se impune acest lucru (de ex: modificări ale detaliilor din teren, o mai bună organizare a lucrărilor de înregistrare sistematică etc.)

Articolul 26

După realizarea lucrărilor de cadastru la teren, limitele sectoarelor cadastrale se vor actualiza ca urmare a determinării limitelor imobilelor componente.

1.3.2.2.

Identificarea limitelor imobilelor

Articolul 27

(1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor UAT și a limitelor intravilanelor deținute de OCPI.

(1^1) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, OCPI pune la dispoziția Prestatorului reprezentarea grafică a limitelor UAT și a limitelor intravilanelor, din evidența sa. După verificarea în teren a informațiilor grafice cu privire la limitele administrative, puse la dispoziție de OCPI, Prestatorul transmite către OCPI erorile topologice constatate. OCPI analizează și decide dacă limita UAT necesită rectificare sau actualizare, urmând a se parcurge etapele procedurale legale, după caz.

(la 30-12-2024,

Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 10 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan și planului la scara 1:2000 pentru intravilan.

(3) Situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate și actele juridice colectate.

(3^1) În cazul în care un imobil este traversat de limita unității administrativ-teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanță cu situația juridică a imobilului, în unitatea administrativ-teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate.

(la 22-06-2021,

Articolul 27 din Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 656 din 15 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021

)

(3^2) În situația prevăzută la alin. (3^1) înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu mențiunea «Imobil traversat de limita unităților administrativ-teritoriale ………. și ………..». Această mențiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul-șef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unității administrativ-teritoriale conform dispozițiilor art. 11 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(la 22-06-2021,

Articolul 27 din Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 656 din 15 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021

)

(4) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată (măsurători topografice ale detaliilor liniare și vectorizarea planurilor) în situația în care planurile asigură respectarea cerințelor de precizie. Imobilul împrejmuit este acel imobil clar delimitat de imobilele învecinate, care are toate limitele materializate prin elemente stabile în timp, precum: garduri, drumuri prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cursuri de ape sau amenajări ale malurilor și îndiguiri, calcane/fațade ale construcțiilor, precum și proiecția la sol a streșinii (picătura de streașină), clar identificabile.

(la 30-12-2024,

Alineatul (4) , Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 11 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5) Delimitarea imobilelor se face în prezența deținătorilor imobilelor, conform calendarului lucrărilor la teren. În cazul în care, deși convocați, deținătorii nu se prezintă, Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor în lipsa acestora, iar Fișele de date ale imobilelor vor fi semnate de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, și de reprezentantul Primăriei.

(la 30-12-2024,

Alineatul (5) , Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 11 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5^1) Pentru monitorizarea și verificarea activității Prestatorului, personalul desemnat din cadrul OCPI realizează deplasări la teren.

(la 30-12-2024,

Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 12 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5^2) În cazul în care, pentru întocmirea planului cadastral, Prestatorul utilizează ca suport ortofotoplanul, acesta se realizează conform dispozițiilor din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 cu modificările și completările ulterioare. Ortofotoplanul se depune spre recepție la CNC.

(la 30-12-2024,

Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 12 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5^3) În cazul utilizării ortofotoplanului întocmit potrivit alin. (5^2), Prestatorul va face mențiuni în cadrul Raportului tehnic cu privire la acest aspect.

(la 30-12-2024,

Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 12 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(6) Reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ai altor persoane juridice care dețin terenuri în proprietate ori în administrare, sau cu alt titlu, au obligația de a participa la identificarea și măsurarea imobilelor în cauză. În cazul neprezentării acestora, identificarea imobilelor se face de către Prestator împreună cu reprezentantul primăriei. Fișele de date ale imobilelor vor fi semnate de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, și de reprezentantul Primăriei.

(la 30-12-2024,

Alineatul (6) , Articolul 27 , Punctul 1.3.2.2. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 13 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(7) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidențele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferențe între datele înregistrate și situația existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică conform situației identificate ca urmare a măsurătorilor efectuate.

1.3.2.3.

Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan și înscrierea suprafețelor

Articolul 28

(1) Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:

a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;

b) prin metoda combinată: măsurători topografice ale detaliilor liniare și vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari).

(2) În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezența deținătorilor și pe baza planurilor existente.

(3) Lățimea străzilor, drumurilor comunale și ulițelor se stabilește între limitele imobilelor, identificate conform realității din teren, respectiv conform detaliilor fixe identificate în teren. Detaliile liniare (drumuri, străzi, ulițe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile și primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepția subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate. Intersecția imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct.

(la 30-12-2024,

Alineatul (3) , Articolul 28 , Punctul 1.3.2.3. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 14 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(4) În cazul imobilelor situate în intravilan, pentru înregistrarea suprafețelor rezultate se procedează astfel:

a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate, atunci când se identifică fie vecinătățile, fie identificatorii topografici sunt în concordanță cu cei din actele de proprietate;

b) dacă imobilul este împrejmuit, în situația în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinată conform înregistrării sistematice, se constată faptul că deținătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumiți identificatori topografici, care nu compun sau compun doar parțial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafața pentru care există acte juridice, iar pentru diferența de suprafață se va nota posesia în favoarea deținătorului, în aceeași carte funciară, în condițiile prevăzute de art. 13 alin. (1) din Lege.

c) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate. Când suprafața rezultată din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafața din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.

d) pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciara în conformitate cu prevederile art. 98, 99 și 100 din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, cu modificările și completările ulterioare, se vor prelua suprafețele înscrise în cărțile funciare, în situația în care nu există deficit de suprafață la nivel de tarla/cvartal.

(la 30-12-2024,

Alineatul (4) , Articolul 28 , Punctul 1.3.2.3. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 14 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5) În cazul imobilelor mixte, compuse din cel puțin o parcelă cu destinația de intravilan și cel puțin o parcelă cu destinația de extravilan, la înregistrarea suprafețelor se va proceda astfel:

a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate, atunci când se identifică fie vecinătățile, fie identificatorii topografici sunt în concordanță cu cei din actele de proprietate;

b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate.

c) dacă suprafața rezultată din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, pentru imobilele situate în zone necooperativizate se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafața din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară. Pentru imobilele situate în zone foste cooperativizate, pentru suprafața deținută în plus rezerva va rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va nota în partea a II-a a cărții funciare mențiunea proprietar neidentificat, rezerva comisiei locale de fond funciar, iar dreptul de proprietate nu este intabulat.

(la 30-12-2024,

Articolul 28 , Punctul 1.3.2.3. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 15 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.2.4.

Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan și înscrierea suprafețelor

Articolul 29

(1) Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferențiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului și se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situația din acte și teren.

(2) În situația în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informațiilor obținute de la Achizitor, OCPI, primărie și deținători.

(3) În situația în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafața acestuia este mai mică decât suprafața însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral și nu se pot stabili amplasamentele imobilelor, Prestatorul realizează următoarele operațiuni:

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 29 , Punctul 1.3.2.4. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 11, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(4) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (4) din Articolul 29 , Punctul 1.3.2.4. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 12, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(5) În cazul imobilelor situate în extravilan pentru înscrierea suprafețelor rezultate din măsurători se procedează astfel:

a) în cazul imobilelor situate în extravilanul existent la data de 01.01.1990, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafața din măsurători este mai mare decât suprafața din actele de proprietate, diferența de teren rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care în cartea funciară se notează în partea a II-a mențiunea proprietar neidentificat, rezerva comisiei locale de fond funciar, fără ca dreptul de proprietate să fie intabulat. Această prevedere se va aplica și terenurilor împrejmuite care au făcut obiectul legilor proprietății și care au trecut din extravilan în intravilan;

b) în cazul imobilelor care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeței în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:

i) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;

ii)

dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața măsurată când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate. Când suprafața măsurată este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.

(la 30-12-2024,

Alineatul (5) , Articolul 29 , Punctul 1.3.2.4. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 16 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(6) În situația în care suprafața rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafața rezultată în urma însumării suprafețelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafața fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporțional cu suprafața din titlul de proprietate. Suprafața imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru și carte funciară nu se modifică cu excepția situației în care se constată un deficit de suprafață la nivelul UAT, situație în care suprafața tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se diminuează până la limita suprafeței din titlul de proprietate.

(7) În situația în care numărul tarlalei și/sau al parcelei lipsesc, pentru gestionarea lucrărilor și stabilirea deficitului la nivel de tarla/sector cadastral, executantul poate atribui, cu acordul primăriei, numere de tarla și/sau parcelă care să asigure identificarea parcelelor în cadrul tarlalelor, fără ca această operațiune să implice modificarea titlurilor de proprietate.

1.3.2.5.

Identificarea construcțiilor

Articolul 30

(1) Construcțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcțiile identificate în teren, cu suprafața mai mare de 1 mp, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale.

(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care prin alte acte normative nu se prevede altfel, în documentele tehnice ale cadastrului nu se înregistrează construcții fără legătură constructivă la sol și instalații care deservesc construcțiile (panouri solare amplasate pe construcții, împrejmuiri, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme, reclame, copertine, bănci, lampadare, bazine, fântâni, leagăne, pergole, benzi transportoare, indicatoare și altele asemenea).

(la 30-12-2024,

Articolul 30 , Punctul 1.3.2.5. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 17 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară conform legii în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverințe eliberate de primar prin care acesta atestă însușirea informațiilor tehnice și juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însușirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcțiilor se realizează în baza situației tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) din Lege și necontestate în perioada de afișare publică. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestația a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluționare a cererii de rectificare și a adeverinței de însușire emisă pentru imobilele contestate, semnată de primarul UAT.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 30 , Punctul 1.3.2.5. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 18 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) În cazul unui imobil cu una sau mai multe construcții de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau informațiile privitoare la construcții și unitățile individuale astfel cum au fost înregistrate în cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fișier .cgxml care include date despre:

a) terenul pe care se află construcțiile;

b) construcțiile condominiu și individuale;

c) unitățile individuale componente ale condominiului.

(4) În cazul unui imobil cu construcții de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează un singur fișier .cgxml care conține date despre teren și construcții, fără referire la unități individuale.

(5) În cărțile funciare deschise ca urmare a înregistrării sistematice, pentru imobilele cu construcții de tip condominiu, precum și pentru imobilele aferente care le deservesc conform cotelor părți, înscrierile active din cărțile funciare deschise conform înregistrării sporadice se vor prelua integral, fără modificarea cotelor deținute.

(la 30-12-2024,

Articolul 30 , Punctul 1.3.2.5. , Punctul 1.3.2. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 19 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.3.

Pregătirea fișei de date a imobilului

Articolul 31

(1) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (1) din Articolul 31 , Punctul 1.3.3. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 13, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(2) Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele. Fișa de date a imobilului conține informații precum:

a) denumirea UAT;

b) numărul sectorului cadastral;

c) identificatorul imobilului;

d) datele de identificare ale deținătorului imobilului;

e) informații despre imobil;

e^1)

mențiuni cu privire la adresa electronică, adresa poștală și numărul de telefon al deținătorilor;

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 31 , Punctul 1.3.3. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 20 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

f) numele, prenumele și semnătura operatorului care a cules datele.

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 31 , Punctul 1.3.3. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 14, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(3) Fișele de date ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață și există consens între titulari, vor conține o declarație a acestora cu privire la acordul de a fi înscriși în documentele tehnice ale cadastrului și în cartea funciară cu amplasamentele modificate și cu suprafețele diminuate.

(4) Fișa de date constituie un document de lucru al Prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat.

(5) Fișele întocmite pentru posesori, cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață la nivel de sector, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în lipsa actelor de proprietate, trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate precum și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (5) , Articolul 31 , Punctul 1.3.3. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 21 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(6) În situația unui imobil cu construcție de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice pentru terenul și construcțiile condominiu și individuale se întocmește o singură fișă de date, iar pentru unitățile individuale componente ale condominiului se întocmește, separat, câte o fișă de date.

(7) Cu privire la unitățile individuale neînregistrate în cartea funciară, nu se colectează acte și nu se întocmesc fișe de date, aceste unități nefăcând obiectul lucrării de înregistrare sistematică.

(8) În cazul unui imobil cu construcție de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează o singură fișă de date ce conține date despre teren și construcție, fără referire la unități individuale.

(9) Modelul fișei de date a imobilului se regăsește în Anexa nr. 5.

(10) În vederea comunicării datelor privitoare la imobile conform Anexei nr. 18, cu ocazia efectuării interviurilor la teren, Prestatorul va completa Fișa de date cu informațiile privind adresa poștală, adresa electronică și numărul de telefon al deținătorilor.

(la 30-12-2024,

Articolul 31 , Punctul 1.3.3. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 22 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.4.

Identificarea deținătorilor și colectarea actelor

1.3.4.1.

Identificarea deținătorilor

Articolul 32

(1) Prestatorul și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai imobilelor.

(2) Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care, după caz:

a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;

b) posesia este stabilită conform prevederilor din Lege.

(3) În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidențele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fișa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observații se face mențiunea "proprietar decedat".

(4) Imobilul cu deținător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituție implicată nu poate să pună la dispoziție informațiile sau evidențele necesare pentru identificarea deținătorului. Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alți deținători legali nu au fost identificați, se notează în partea a II-a a cărții funciare mențiunea proprietar neidentificat, fără a fi intabulat dreptul de proprietate.

(la 30-12-2024,

Alineatul (4) , Articolul 32 , Punctul 1.3.4.1. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 23 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5) În fișa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deținătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menționează textul "Proprietar neidentificat

(la 28-05-2020,

Alineatul (5) din Articolul 32 , Punctul 1.3.4.1. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 15, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(6) În situația în care, în etapa de identificare a deținătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărții funciare se vor face mențiuni cu privire la lipsa acestor informații.

(7) În cazul lucrărilor executate la nivel de sector cadastral, pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, Prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan și în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărțile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziție. Identificarea cu cărțile funciare vechi se va face și pentru imobilele cu construcții din extravilanul cooperativizat. În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parțial cu un număr topografic, în cuprinsul fișierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secțiunea asociată părții I a cărții funciare, în tag-ul "Observații/Referințe" se menționează textul "parte din nr. topografic

În cazul lucrărilor executate la nivel de întreg UAT dispozițiile de mai sus nu sunt aplicabile.

(la 28-05-2020,

Alineatul (7) din Articolul 32 , Punctul 1.3.4.1. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 16, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(8) Sarcinile imobilelor înscrise în vechile cărți funciare se preiau obligatoriu în fișierele .cgxml, urmând ca după deschiderea noilor cărți funciare sarcinile stinse să fie radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

(9) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conform înregistrării sporadice, nu este obligatorie completarea de către Prestator în documentele tehnice a datelor privind codul numeric personal ori codul unic de înregistrare, dacă acestea nu existau în sistem. Mențiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(la 28-05-2020,

Articolul 32 din Punctul 1.3.4.1. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 17, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 33

În cazul în care se identifică imobile ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanțelor, în baza copiei acțiunii, având ștampila și numărul de înregistrare ale instanței sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părțile și imobilul, puse la dispoziție de titulari sau alte persoane interesate, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la punctul 4 "Notări, procese, interdicții, etc." următoarele informații: numărul dosarului, instanța la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părțile în litigiu. Aceste informații se regăsesc și în fișierele .cgxml.

1.3.4.2.

Colectarea actelor

Articolul 34

(1) Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituții și autorități publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care documentul se regăsește în original în arhive sau copii ale acestora certificate pentru conformitate cu exemplarul din arhivă, în cazul în care documentul se regăsește în copie legalizată în arhive.

(2) De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul localităților unde funcționează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfășoară, Prestatorul înștiințează cetățenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate.

(5) În vederea înregistrării în documentele tehnice și în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege.

(6) În cazul în care actul de proprietate se referă la mai multe imobile, exemplarul original/copia legalizată/copia certificată se atașează la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor conține copii ale actelor, cu trimitere la ID-ul imobilului în dosarul căruia se află originalul.

(7) În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, cu privire la care există acte juridice neînscrise, Prestatorul va actualiza informațiile privind imobilele, conform actelor juridice puse la dispoziție. Prestatorul are obligația de a analiza actele juridice puse la dispoziție, care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.

(la 28-05-2020,

Alineatul (7) din Articolul 34 , Punctul 1.3.4.2. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 18, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(8) În situația în care Prestatorul identifică mai mulți proprietari asupra aceluiași imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existența acestei situații juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătorești definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării.

(9) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, care are obligația întocmirii și modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentație și cel evidențiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenență la domeniul public al statului sau al UAT este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, județean sau al municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile.

(10) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT care nu întrunesc condițiile pentru intabulare, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii.

(11) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a UAT, înscrierea se va efectua în conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare

(12) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu privire la care Prestatorul constată existența mai multor acte juridice potrivit cărora dreptul de proprietate aparține unor titulari diferiți, în fișierul cgXML aferent imobilului în cauză se notează existența situației juridice a suprapunerii de acte juridice, cu menținerea proprietarului înscris.

(la 28-05-2020,

Articolul 34 din Punctul 1.3.4.2. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 19, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(13) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu mențiunea "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral ....../înscris în Cartea Funciară nr. .....", în lucrarea de cadastru sistematic vor fi preluate înscrierile active din cele 2 cărți funciare sporadice și afectate de suprapunerea reală, iar la fișierul .cgXML aferent imobilului din cadastru sistematic se notează existența situației juridice a suprapunerii reale, cu menținerea tuturor proprietarilor înscriși și se va asocia numărul cărții funciare care a fost deschisă prima.

(la 30-12-2024,

Articolul 34 , Punctul 1.3.4.2. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 24 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.4.3.

Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilului

Articolul 35

(1) Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:

a) imobilelor situate în intravilan;

b) imobilelor din unitățile administrativ teritoriale pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan;

c) imobilelor situate în zonele foste necooperativizate.

d) imobilelor din unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise procesele-verbale de punere în posesie;

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 25 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

e) imobilelor cu privire la care au fost emise titluri de proprietate și a fost identificat un posesor, caz în care se va nota posesia asupra acestora, cu înscrierea prealabilă a titlului de proprietate în partea a II-a a cărții funciare.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 25 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către Prestator și cel puțin un reprezentant al UAT sub condiția prezentării următoarelor documente:

a) fișa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, care efectuează lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, care atestă faptul că:

(i)

posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;

(ii)

imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 26 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2^1) În situația terenurilor din extravilan ce fac obiectul înregistrării sistematice, care se suprapun cu limitele fondului forestier înscrise în amenajamentele silvice, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt, în favoarea posesorului terenului respectiv, cu condiția prezentării următoarelor documente:

a) fișa de date a imobilului semnată de către deținător și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, în care se va menționa poziția din Registrul agricol în care figurează înregistrat deținătorul imobilului, precum și faptul că nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențele Registrului agricol ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

c) nota de constatare întocmită pe baza datelor din teren de către reprezentanții ocolului silvic care administrează fondul forestier, împreună cu proprietarul terenului și persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică, care să ateste faptul că nu sunt litigii cu privire la hotarul dintre cele două proprietăți.

(la 30-12-2024,

Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 27 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2^2) În cazul imobilelor terenuri primite la schimb în baza decretelor de expropriere se va înscrie posesia în favoarea posesorului, sub condiția prezentării următoarelor documente:

a) fișa de date a imobilului semnată de către deținător și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, în care se va menționa:

(i)

poziția din Registrul agricol în care figurează înregistrat deținătorul imobilului;

(ii)

decretul de expropriere în baza căruia s-a realizat schimbul de terenuri.

(la 30-12-2024,

Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 27 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2^3) În cazul imobilelor terenuri primite ca urmare a actului/măsurii de strămutare se va înscrie posesia în favoarea posesorului, sub condiția prezentării următoarelor documente:

a) fișa de date a imobilului semnată de către deținător și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, în care se va menționa:

(i)

poziția din Registrul agricol în care figurează înregistrat deținătorul imobilului;

(ii)

actul de strămutare, dacă unitatea administrativ-teritorială identifică un astfel de act;

(iii)

declarația autentică pe propria răspundere a posesorului cu privire la faptul strămutării.

(la 30-12-2024,

Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 27 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în cazul în care proprietarii înscriși în cărțile funciare nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, caz în care în fișele de date ale imobilelor și în documentele tehnice se înscriu posesorii.

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 20, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) în cărțile funciare deschise din oficiu, se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicați și necontestați ori cu privire la care contestațiile au fost respinse.

(la 28-05-2020,

Alineatul (4) din Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 20, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(5) În situația în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinate conform înregistrării sistematice cu numerele topografice din cărțile funciare vechi, se constată faptul că deținătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumite numere topografice și care compun parțial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafața pentru care există acte juridice, iar pentru diferența de suprafață se va nota posesia în favoarea deținătorului, în aceeași carte funciară.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică imobilelor împrejmuite din intravilan.

(7) Prestatorul colectează de la posesori documentele menționate și copiile actelor de identitate și de stare civilă.

(8) Posesia înscrisă în documentele tehnice se notează în cărțile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

(9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alți detentori precari, astfel cum sunt definiți la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificați cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum și în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, în cuprinsul fișierelor cgXML, în tag-ul < identified>, aferent tag- ului părinte < person>, se va trece valoarea ,false'. În cartea funciară se notează în partea a II-a mențiunea proprietar neidentificat, fără a se intabula dreptul de proprietate.

(la 30-12-2024,

Alineatul (9) , Articolul 35 , Punctul 1.3.4.3. , Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 28 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(10) Potrivit Legii, în cazul imobilelor cu privire la care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, dar nu a fost eliberate titlurile de proprietate, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va putea înscrie provizoriu în favoarea titularilor, în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar prin care s-a validat dreptul de proprietate, emise în condițiile legii. Intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condițiile legii.

1.3.4.4.

Stabilirea destinației și a categoriei de folosință

(la 30-12-2024,

Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 29 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 35^1

(1) Destinațiile și categoriile de folosință ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren și se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive.

(2) Potrivit Legii, situația reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală până la proba contrară și în consecință, se va înscrie categoria de folosință actuală din teren.

(la 30-12-2024,

Subpunctul 1.3.4.4., Punctul 1.3.4. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 29 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.5.

Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

Articolul 36

Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepție, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de livrare.

(la 28-05-2020,

Articolul 36 din Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 21, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 37

(1) Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.

(2) Primarul are obligația de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverință prin care atestă însușirea acestora, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor în format digital.

(3) În situația în care în termenul stabilit, primarul nu răspunde solicitării Prestatorului privind contrasemnarea documentelor tehnice, situația reflectată de acestea se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară.

(la 30-12-2024,

Alineatul (3) , Articolul 37 , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 30 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.5.1.

Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

Articolul 38

Livrările se predau pe suport electronic.

Pe eticheta suportului se menționează:– Lucrări de înregistrare sistematică UAT ......, livrare parțială nr. ..../sectorul/sectoarele cadastrale .........;– Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.

(la 28-05-2020,

Articolul 38 din Punctul 1.3.5.1. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 22, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

1.3.5.2.

Livrabile

Articolul 39

(1) Documentația în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos.

Sublivrarea - Plan cadastral al intravilanului*)

Nr.

crt.

Livrabil

Format/nr. exemplare

Format digital

1

Plan cadastral al intravilanului

.tiff georeferențiat, .shp sau.dxf

*) Sublivrarea Plan cadastral al intravilanului poate fi efectuată oricând pe parcursul Activității "Derularea lucrărilor de specialitate". Conținutul Planului cadastral al intravilanului este prezentat în Anexa nr. 1A.

Sublivrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Nr.

crt.

Livrabil

Format/nr. exemplare

Format hârtie

Format digital

1

Adeverința privind contrasemnarea documentelor, după caz

1 ex.

.pdf

2

Raportul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, inclusiv a campaniei de informare publică realizate

nu

.pdf

3

Avizul emis de CNC pentru ortofotoplanul întocmit de Prestator, dacă este cazul

nu

.pdf

4

Fișele de date ale imobilelor

1 ex.*)

.pdf**)

5

Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru

1 ex*)

.pdf**)

6

Fișierele .cgxml

nu

xml**)

7

Registrul cadastral al imobilelor

nu.

.pdf

8

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

nu.

.pdf, .xls

9

Planurile cadastrale

nu

pdf, .shp, sau.dxf

10

Planul sectoarelor cadastrale (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT)

nu

pdf., .shp sau.dxf

*) Fișele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziția Prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic

**) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicația informatică pe baza user- ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 39 , Punctul 1.3.5.2. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 31 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Prestatorul are obligația introducerii informațiilor grafice și textuale aferente sectoarelor cadastrale rezultate din măsurători în secțiunea dedicată acestora din sistemul informatic. Un sector cadastral încărcat în aplicația informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafața acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii, inclusiv geometria sectorului cadastral.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 39 , Punctul 1.3.5.2. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 31 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăsește în Anexa nr. 10.

(4) Exceptând fișierele .cgxml și.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea . Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ștampilei Prestatorului și semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepția Fișelor de date ale imobilelor cu posesori, Fișelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafață pentru care există consimțământul titularilor la diminuarea suprafețelor, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în lipsa actelor de proprietate, caz în care fișele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau de reprezentant al Prestatorului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (4) , Articolul 39 , Punctul 1.3.5.2. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 31 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(5) Prestatorul scanează actele referitoare la imobile și deținători și crează un fișier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fișier care se denumește ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.

(6) Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;– actele juridice privitoare la imobile.

(7) Documentele tipărite se predau în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menționează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral, numărul livrării, după caz și intervalul ID conținut. Ordinea documentelor tipărite trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf.

(la 28-05-2020,

Alineatul (7) din Articolul 39 , Punctul 1.3.5.2. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 23, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(8) Formatul fișierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 7.

(9) Pentru generarea fișierelor .cgxml Prestatorul își poate dezvolta propria aplicație sau poate utiliza aplicația pusă la dispoziție de ANCPI.

Articolul 40

(1) În paralel cu lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară și înregistrarea sporadică a proprietăților, prin care se modifică în permanență evidența de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor.

(2) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" ori a livrării parțiale, după caz. OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (de exemplu: anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătorești etc.).

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 40 , Punctul 1.3.5.2. , Punctul 1.3.5. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 24, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 41

Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" poartă mențiunea "Spre publicare".

1.3.6.

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

1.3.6.1.

Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale - Derularea campaniei de informare

Articolul 42

(1) A doua zi lucrătoare după primirea procesului-verbal de acceptanță, OCPI transmite Primăriei solicitarea pentru stabilirea datei publicării documentelor tehnice. Primăria va stabili în maxim 2 zile lucrătoare data începerii afișării publice a documentelor tehnice pe care o transmite la OCPI cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii perioadei de afișare publică, iar acesta din urmă o comunică în scris ANCPI, prestatorului și Achizitorului, atunci când acesta nu este primăria.

(la 28-05-2020,

Alineatul (1) din Articolul 42 , Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 25, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(2) Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, Achizitorul asigură publicarea anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului într-un ziar de largă circulație, într- un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, precum și pe pagina de internet a ANCPI.

(3) În cazul în care Achizitorul este ANCPI, publicarea anunțului prealabil este asigurată de OCPI.

(la 28-04-2022,

Articolul 42 din Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

Articolul 43

(1) În perioada de pregătire a publicării, Prestatorul demarează cea de-a doua etapă a campaniei de informare a cetățenilor cu privire la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului rezultate în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică. Campania se va derula inclusiv pe tot parcursul perioadei de publicare a documentelor tehnice.

(2) Similar primei etape a campaniei de informare, materialele informaționale vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, în condițiile prevăzute la art. 15.

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 43 , Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 26, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(3) La finalizarea activității se va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanții UAT și ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite. Procesul verbal va fi inclus în Livrarea "Documente tehnice ale cadastrului finale.

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 43 , Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 26, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 44

Abrogat.

(la 28-05-2020,

Articolul 44 din Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 27, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 45

Abrogat.

(la 28-05-2020,

Articolul 45 din Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 27, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 46

(1) OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop și pune la dispoziția primăriei datele despre imobil, în format digital și analogic, conform Anexei nr. 18 spre a fi comunicate deținătorilor. De asemenea, datele privitoare la imobile conform Anexei nr. 18 sunt afișate de OCPI pe site-ul ANCPI: www.ancpi.ro.

(2) În scopul unei mai bune informări a deținătorilor, anterior publicării, datele privitoare la imobile conform Anexei nr. 18 sunt comunicate acestora potrivit mențiunilor din Registrul cadastral al imobilelor prin grija Primăriei.

(la 30-12-2024,

Articolul 46 , Punctul 1.3.6.1. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 32 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

1.3.6.2.

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Articolul 47

(1) Publicarea documentelor tehnice se face în spațiul pus la dispoziție de către primărie, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop.

(2) Conform Legii, perioada afișării este de 60 de zile.

(3) În termen de 60 de zile de la afișare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înțelege: ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

1.3.6.3.

Primirea și soluționarea cererilor de rectificare

Articolul 48

(1) Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare, în forma cerută de Lege.

Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 8.

(2) Cererile de rectificare însoțite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poștă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 48 , Punctul 1.3.6.3. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 29, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 49

(1) Soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluționare a cererilor de rectificare formată din reprezentanți ai OCPI, ai UAT și ai Prestatorului, desemnați pentru îndeplinirea acestor atribuții.

(2) Comisia de soluționare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru afișarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari și membri supleanți, din partea Primăriei, OCPI și Prestatorului. Procesele verbale de soluționare a contestațiilor vor fi redactate de oricare dintre membrii comisiei.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 49 , Punctul 1.3.6.3. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 33 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Participarea reprezentanților desemnați la activitatea comisiei este obligatorie. Primarul UAT, Prestatorul și directorul OCPI sunt responsabili pentru desemnarea de reprezentanți în comisie și pentru asigurarea prezenței acestora la activitatea comisiei.

(4) Comisia își desfășoară activitatea la sediul oficiului teritorial și/sau la sediul primăriei unității administrative-teritoriale.

(5) Activitatea comisiei se desfășoară până la data la care vor fi emise și comunicate, potrivit legii, toate procesele-verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.

(6) Comisia se convoacă prin mijloace electronice și/sau telefonic la sediul primăriei sau la sediul OCPI de către directorul OCPI, ori de câte ori este nevoie.

(7) Atribuțiile comisiei de soluționare a cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: – acordarea lămuririlor necesare contestatarilor; – înregistrarea cererilor de rectificare și a contestațiilor; – marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale; – analiza documentelor depuse de contestatari; – verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar; – întocmirea procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare; – întocmirea unui tabel centralizator, care conține imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.

(8) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru ținut în format letric sau digital, întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele și prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat, după caz, și eventuale mențiuni.

(9) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ține un registru care conține numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informațiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le dețin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei și eventuale mențiuni.

(10) Completarea registrului menționat la alin. (9) este atribuția membrului desemnat de către primarul unității administrativ-teritoriale în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare.

(11) Verificarea informațiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice ale cadastrului, precum și prin punerea la dispoziția persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanților UAT, a datelor despre imobil.

(12) Soluționarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afișării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afișare. Cererile de rectificare se soluționează cu votul majorității absolute a membrilor Comisiei, respectiv cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor titulari.

(la 30-12-2024,

Alineatul (12) , Articolul 49 , Punctul 1.3.6.3. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 33 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(13) Cererile de rectificare se soluționează prin proces-verbal care se comunică în condițiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare este prezentat în anexa nr. 9.

(14) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

(15) În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau se corectează, după caz. În aceste situații, prin procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părților implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.

(16) Cererile de rectificare, actele doveditoare și procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare se scanează (cu rezoluția 200 dpi, alb-negru) și se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.

(17) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluționare și registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.

(la 28-04-2022,

Articolul 49 din Punctul 1.3.6.3. , Punctul 1.3.6. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

1.3.7.

Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului

Articolul 50

(1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:

Livrarea -Documente tehnice ale cadastrului finale

Nr.

crt.

Livrabil

Format analogic

Format digital

1

Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc.

nu

.pdf*)

2

Fișierele .cgxml

nu

.xml*)

3

Registrul cadastral al imobilelor

nu

.pdf

4

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

nu

.pdf,.xls

5

Planurile cadastrale

nu

.tiff georeferențiat,

.shp, .pdf, .dxf

6

Planul sectoarelor cadastrale după caz**

nu

.tiff georeferențiat,

.shp, .pdf, .dxf

7

Proces verbal de realizare a campaniei de informare publică etapa 2

nu

.pdf

*) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicația informatică, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

**) Planul sectoarelor cadastrale se predă în cazul lucrărilor executate la nivel de UAT.

(la 28-05-2020,

Alineatul (1) din Articolul 50 , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 30, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(2) Actualizarea fișierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează de către Prestator prin adăugarea la conținutul inițial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluționării cererilor de rectificare. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;– actele juridice privitoare la imobile;– cererea de rectificare/contestația privitoare la calitatea de posesor;– actele doveditoare;– procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare.

Articolul 51

(1) Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice.Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării livrării - Documente tehnice ale cadastrului finale.

(2) Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale poartă mențiunea "Documente finale".

(3) În perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului și în cea de soluționare a cererilor de rectificare, OCPI va furniza persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, informațiile privitoare la imobilele recepționate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea întocmirii de către aceștia a documentațiilor tehnice necesare efectuării înregistrărilor în cadastru și cartea funciară, formulate la cererea persoanelor interesate.

1.3.7.1.

Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

Articolul 52

Pe eticheta suportului se menționează:– Lucrări de înregistrare sistematică UAT ..............., sectorul/sectoarele cadastrale ..............;– Documente tehnice ale cadastrului finale.

Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.

1.3.7.2.

Livrabile

Articolul 53

(1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:

Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale

Nr. crt.

Livrabil

Format analogic

Format digital

1

Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc.

nu

.pdf*)

2

Fișierele .cgxml

nu

.xml*)

3

Registrul cadastral al imobilelor

nu

.pdf

4

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

nu

.pdf,.xls

5

Planurile cadastrale

nu

.tiff georeferențiat, .shp,.dxf

6

Planul sectoarelor cadastrale după caz

nu

.shp,.dxf

7

Raport de monitorizare, după caz

nu

.pdf

*) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicația informatică, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

(2) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăsește în Anexa nr. 10.

(3) Exceptând fișierele.cgxml și.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(4) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (4) din Articolul 53 , Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 31, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(5) Durata activităților în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabilește în funcție de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 și 2.Tabel nr. 1 Activități pentru lucrări realizate la nivel de UAT

Nr.

crt.

Descriere activitate

Responsabil de activitate

Durata estimată a activității

(zile)

1

Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»

Prestator

25

2

Verificarea și recepția Livrării 1 «Raport Preliminar»

Achizitor

10

3

Acceptanță Livrare 1 «Raport Preliminar»

Achizitor

5

4

Derularea lucrărilor de specialitate și realizare Livrare 2, care conține 2 sublivrări:

Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral al intravilanului

Sublivrarea 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Prestator

240-500

5

Verificarea și recepția Livrării 2, care include:

-Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 - Plan cadastral al intravilanului

-Verificarea și recepția Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

OCPI

10

40-100

6

Acceptanța

- Sublivrării 2.1 - Plan cadastral al intravilanului

- Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Achizitor

5

5/livrare/ livrare parțială

7

Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului

Primărie, OCPI

7

8

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificare

Primărie, OCPI

60

9

Soluționarea cererilor de rectificare

OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanți desemnați în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare

90

10

Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și realizare Livrare 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»

Prestator

30

11

Verificarea și recepția Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»

OCPI

25

12

Acceptanța Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»

Achizitor

5

(la 30-12-2024,

Tabelul nr. 1 din Alineatul (5) , Articolul 53 , Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 34 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Tabel nr. 2 Activități pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale

Nr. crt. Descriere activitate Responsabil de activitate Durata estimată a activității (zile)

Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de 2.500 de imobile

1 Derularea lucrărilor de specialitate Prestator 60-220

2 Verificarea și recepția Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare» OCPI 50

3 Acceptanța Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare» Achizitor 7

4 Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului Primărie, OCPI 10

5 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificare OCPI cu sprijinul Prestatorului și reprezentantului UAT 60

6 Soluționarea cererilor de rectificare OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanți desemnați în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare 90

7 Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea «Documentelor tehnice ale cadastrului finale» Prestator 25

8 Verificarea și recepția Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului finale» OCPI 15

9 Acceptanța Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului finale» Achizitor 7

(la 28-04-2022,

Tabelul nr. 2 Activități pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale din Alineatul (5) , Articolul 53 , Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(6) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, Sublivrarea 2.1 poate fi predată oricând în perioada "Derulării lucrărilor de specialitate". Sublivrarea 2.2 poate conține livrări parțiale sau poate fi predată integral. Se pot efectua livrări parțiale, în funcție de suprafața contractată a UAT, după cum urmează:

a) până la 3.000 ha: maxim 4 livrări parțiale

b) 3.001 ha - 6.000 ha: maxim 5 livrări parțiale

c) 6.001 ha - 9.000 ha: maxim 6 livrări parțiale

d) 9.001 ha - 15.000 ha: maxim 8 livrări parțiale

e) peste 15.000 ha: maxim 10 livrări parțiale

Livrările parțiale trebuie să conțină sectoare cadastrale adiacente.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(7) Pentru fiecare livrare parțială Prestatorul stabilește durata activității "Derularea lucrărilor de specialitate" astfel încât perioada totală pentru realizarea lucrărilor de specialitate aferente livrărilor parțiale nu depășească perioada ofertată și precizată în contract.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(8) Fiecare livrare parțială va include toate livrabilele prevăzute la capitolul 1.3.5.2. Livrabile.

Durata activității de verificare și recepție pentru 1 livrare/livrări parțiale va fi stabilită în concordanță cu suprafața contractată:– până la 3.000 ha: maxim 40 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 4);– 3001 ha - 6.000 ha: maxim 50 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 5);– 6001 ha - 9.000 ha: maxim 60 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 6);– 9001 ha - 15.000 ha: maxim 80 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 8);– peste 15.000 ha: maxim 100 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parțiale (maxim 10).

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(9) Publicarea documentelor tehnice se realizează după emiterea procesului-verbal de acceptanță a ultimei livrări parțiale din Livrarea 2.2.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(10) Durata de realizare a unei livrări include și zilele în care lucrarea este la prestator pentru refaceri și tipărirea documentelor.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(11) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării Procesului-verbal de acceptanță a Livrării 1. Pentru Livrarea 3 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(12) În cazul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(13) Valorile estimate din tabelul nr. 1 și 2 se referă la intervalul maxim de zile alocat unei activități, exceptând durata publicării documentelor tehnice ale cadastrului. Perioada specifică pentru fiecare UAT/sector este prevăzută în contract.

(la 28-05-2020,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 32, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(14) Durata estimată pentru activitatea de verificare și recepție aferentă fiecărei livrări, prevăzută în tabelele nr. 1 și 2, se calculează de la data predării livrării/livrării parțiale, după caz, și nu include zilele aferente verificării și recepției documentelor redepuse ca urmare a deficiențelor constatate de Comisia de recepție.

(la 28-04-2022,

Articolul 53 din Punctul 1.3.7.2. , Punctul 1.3.7. , Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 28 aprilie 2022

)

Capitolul 2

Regulament privind verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

2.1.

Principii generale

Articolul 54

Verificarea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în conformitate cu prevederile, normele și procedurile legale în domeniu, respectiv: Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT ori sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, care au stat la baza încheierii contractului de prestări servicii și a prezentului regulament.

Articolul 55

(1) Activitatea de verificare și recepție a livrărilor, cu excepția Raportului preliminar, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuții de verificare și recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialiști cadastru, carte funciară, juridic, GIS/IT.

(2) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren, dacă se impune, pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile și stabilite limitele imobilelor și verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice și în fișierele .cgxml aferente.

(3) Verificarea actelor juridice este în sarcina specialistului de carte funciară, care are ca atribuții:

a) verificarea actelor juridice depuse;

b) verificarea modului în care informațiile din actele juridice încărcate în aplicație au fost integrate în cadrul lucrării;

c) verificarea modului în care înscrierile active din cărțile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.

(la 30-12-2024,

Articolul 55 , Punctul 2.1. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 35 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 56

Comisia din cadrul OCPI, formată din personal de specialitate desemnat în acest sens la nivelul oficiului teritorial în circumscripția căruia se află unitatea administrativ-teritorială în care se derulează lucrările, verifică respectarea cerințelor stabilite prin reglementările din domeniul cadastrului și publicității imobiliare și Specificațiile tehnice care au stat la baza încheierii contractului.

Articolul 57

(1) Comisia își desfășoară activitatea independent din punct de vedere decizional în ceea ce privește activitatea de verificare și recepție a documentelor tehnice ale cadastrului.

(2) În relația cu prestatorul și achizitorul, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară poate utiliza poșta electronică, ca instrument de comunicare oficială.

Articolul 58

În cazul în care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorială, ori altă autoritate/instituție publică, Raportul preliminar se recepționează de o Comisie de recepție constituită la nivel de UAT/autoritate/instituție publică, prin decizie a conducătorului respectivei entități.

Articolul 59

În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării verificării și recepției de către Comisia de recepție, numită prin ordin al directorului general.

2.2.

Proceduri de verificare a livrărilor în vederea recepției

Articolul 60

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, Prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează:

Livrarea 1 - Raport preliminar;

Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, care include 2 sublivrări:

Sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului;

Sublivrarea 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.

(la 30-12-2024,

Articolul 60 , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 36 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 61

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, prestatorul efectuează 2 livrări și anume:

Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;

Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Articolul 62

(1) Se va verifica corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum și verificarea existenței în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentația și valabilitatea autorizației;

(2) Verificarea în vederea recepției a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape și cuprinde verificarea cantitativă și calitativă a livrabilelor care fac obiectul livrărilor:

a) Verificarea cantitativă are ca obiect verificarea respectării cerințelor stabilite prin Specificațiile tehnice cu privire la numărul și formatul livrabilelor (dacă livrabilele sunt complete și corespund cerințelor de format specificat).

b) Verificarea calitativă are ca obiect verificarea respectării regulilor privind structura/consistența fișierelor .cgxml, precum și a regulilor de topologie (goluri/suprapuneri), verificarea conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile.

(3) Verificarea livrabilelor se face atât din punct de vedere tehnic cadastral, cât și din punct de vedere al actelor juridice. Verificarea aspectelor tehnice se realizează atât la birou cât și la teren, dacă este cazul.

Articolul 63

În momentul predării, în prezența reprezentantului Prestatorului, un membru al Comisiei de recepție din cadrul OCPI sau altă persoană desemnată de Șeful Serviciului de Înregistrare Sistematică sau Inginerul Șef, după caz, verifică corespondența dintre livrabilele predate și conținutul procesului-verbal de predare-primire și semnează de primire. Procesul verbal de predare-primire se înregistrează în registrul de corespondență în ziua în care Prestatorul a efectuat predarea. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește la Anexa nr. 10.

(la 30-12-2024,

Articolul 63 , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 37 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 64

Abrogat.

(la 28-05-2020,

Articolul 64 din Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 35, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

2.2.1.

VERIFICAREA LIVRĂRII - Raport preliminar

Articolul 65

Livrarea "Raport preliminar" se compune din următoarele:

Nr. crt.

Livrabilul

Format/nr. exemplare*)

Format hârtie

Format digital

1

Raport preliminar

Nu

.pdf

*) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format digital (.shp, .pdf, .tiff georeferențiat)

(la 28-05-2020,

Articolul 65 din Punctul 2.2.1. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 36, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 66

Raportul preliminar se predă Achizitorului în termenul stabilit în graficul de livrare prevăzut în contract.

Articolul 67

În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării recepției. Comisia de recepție, numită prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmește procesul-verbal de recepție a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanță.

Articolul 68

În cazul în care Raportul preliminar nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție notifică Prestatorul centru refacerea/completarea acestuia, precizând cerințele nerespectate.

(la 28-05-2020,

Articolul 68 din Punctul 2.2.1. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 37, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 69

Dacă după predarea Raportului preliminar refăcut/completat Comisia de recepție constată că acesta nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice. Livrarea se respinge și se consideră nepredată.

(la 28-05-2020,

Articolul 69 din Punctul 2.2.1. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 38, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 70

(1) Verificarea Livrării 1 "Raport preliminar" se efectuează atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ.

(2) Din punct de vedere cantitativ, se verifică următoarele:

a) existența pe suportul digital a fișierelor prevăzute în livrare,

b) dacă tipul/formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate,

c) dacă denumirea fișierelor și structura directoarelor corespund cerințelor din specificații, respectiv: directorul: UAT_Raport_preliminar conține subdirectoarele:

"UAT_Raport", care conține fișierul/fișierele Raportului preliminar

"UAT_sectoare", care conține fișierul/fișierele referitoare la "Planul sectoarelor cadastrale",

d) dacă fișierele se pot deschide și, după analiza sumară, acestea corespund cerințelor de conținut ale livrabilului,

e) dacă pe eticheta suportului sunt menționate următoarele: Lucrări de înregistrare sistematică UAT .....; Livrarea nr. ..../Sector cadastral nr. .....;

(3) Din punct de vedere calitativ, comisia va urmări ca, prin conținutul Raportului preliminar, Prestatorul să nu aducă modificări care să contravină prevederilor contractuale sau a celor din Specificațiile tehnice și să nu stabilească atribuții suplimentare în sarcina Achizitorului sau a OCPI. De asemenea comisia verifică:

a) dacă documentele livrate conțin semnăturile Prestatorului prevăzute de Specificațiile tehnice.

b) dacă Planul sectoarelor cadastrale respectă cerințele prevăzute în Anexa nr 19. - Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate/actualizate de Prestator cu acordul OCPI.

c) modul în care au fost tratate/descrise aspectele pe care trebuie să le conțină Raportul preliminar, conform prevederilor din Specificațiile tehnice.

(la 28-05-2020,

Articolul 70 din Punctul 2.2.1. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 39, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 71

(1) În cazul în care Comisia de recepție constată că Raportul preliminar îndeplinește cerințele prevăzute în Specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului, aceasta întocmește Procesul-verbal de recepție a Raportului preliminar.

(2) În baza Procesului-verbal de recepție a Raportului preliminar, Achizitorul, prin Comisia de acceptanță, emite Procesul verbal de acceptanță a Livrării Raport preliminar. O copie a Procesului verbal de acceptanță și a Raportului preliminar se transmit la OCPI, în format digital.

2.2.2.

Verificarea livrării - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare

Articolul 72

(1) Activitatea de verificare și recepție a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare include verificarea și recepția Sublivrării 2.1 - Planul cadastral al intravilanului și Sublivrării 2.2 Documente tehnice ale cadastrului spre publicare.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 72 , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 38 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Verificarea și recepția Sublivrării 2.1 - Plan cadastral al intravilanului

Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică corectitudinea planului cadastral din punct de vedere al reprezentării în Stereo70 a unui număr de 10% din numărul imobilelor prezentate (detalii planimetrice și adresa administrativă). Livrabilele se vor preda exclusiv în format electronic, semnate cu semnătură digitală calificată:

a) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 10% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilul și îl redepune la OCPI.

b) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 10% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz, Comisia de recepție întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 72 , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 38 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Verificarea și recepția Sublivrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare se desfășoară în 2 etape.

(la 28-05-2020,

Articolul 72 din Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 40, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

2.2.2.1.

Etapa 1 - livrabile în format digital

Articolul 73

Prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificațiile tehnice - Tabel Livrabile, în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare- primire se regăsește în Anexa nr. 10.

(la 30-12-2024,

Articolul 73 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 39 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 74

Comisia de recepție din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării.

Articolul 75

(1) Comisia de recepție din cadrul OCPI va proceda la verificarea documentelor tehnice ale cadastrului înainte de etapa de afișare publică.

Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcție care este egal cu numărul de fișiere .cgxml al livrării.

În etapa de verificare și recepție, Comisia de recepție realizează verificări:

a) asupra tuturor imobilelor din cadrul livrării utilizând rapoartele de verificare generate în mod automat de sistemul informatic, în funcție de elementele ce fac obiectul verificării, cu privire la următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:

i) existența golurilor și suprapunerilor între imobilele care compun sectorul cadastral, precum și între acestea și imobilele din sectoarele cadastrale limitrofe;

ii)

modalitatea de integrare a cărților funciare active, deschise conform înregistrării sporadice sau provenite din conversia cărților funciare pe hârtie, inclusiv a celor cu înscrieri în partea a III-a și verificarea justificării eventualelor diferențe;

iii)

modul de utilizare a informațiilor din DDAPT, puse la dispoziție de oficiul teritorial;

iv)

existența contrasemnării de către Primar a documentelor tehnice cadastrale, după caz;

v) corespondența limitelor unității administrativ-teritoriale, deținute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară, cu limitele imobilelor stabilite conform realității din teren, urmând ca limitele să se rectifice/actualizeze, dacă este cazul;

vi)

dacă Prestatorul a efectuat ultima verificare/descărcare a datelor cu privire la imobilele înregistrate în evidențele OCPI, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării și că toate imobilele care aveau carte funciară deschisă în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară au fost incluse în mod corect în lucrarea de înregistrare sistematică;

vii)

structura/consistența și respectarea regulilor topologice a fișierelor .cgxml, conform Specificațiilor tehnice.

b) în mod individual, asupra unui eșantion de imobile (N) format din N_1+N_2, unde:– N_1 = numărul imobilelor care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare;– N_2 = 10% din N_T-N_1 - se va selecta în mod aleatoriu un număr N_2 de ID-uri (10% imobile de verificat din imobilele care nu conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare).

Imobilele ce compun eșantionul se verifică atât pe componenta cadastru, cât și pe componenta carte funciară, cu privire la următoarele aspecte:

i) reprezentarea grafică a imobilelor prin utilizarea suporturilor cartografice existente, din punct de vedere al amplasamentului, formei și a detaliilor topografice, membrii comisiei de recepție având posibilitatea efectuării verificărilor în teren;

ii)

corespondența între datele introduse în sistem prin fișierele .cgxml și informațiile din actele atașate;

iii)

integrarea actelor juridice colectate, conform prevederilor legale;

iv)

corespondența sectoarelor cadastrale predate spre verificare cu cele care fac obiectul contractului de prestări servicii în vigoare la data predării la OCPI a livrării;

v) conținutul adeverinței de posesie eliberate de primărie, respectiv dacă în conținutul acesteia este identificat imobilul și posesorul;

vi)

planul cadastral, din punct de vedere al reprezentării imobilelor, formă, configurație, suprafață și încadrare în sistemul Stereo 70, pe baza măsurătorilor efectuate în teren;

vii)

corectitudinea/acuratețea integrării informațiilor și datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituții și deținători, cu datele obținute în urma lucrărilor de teren;

viii)

corectitudinea datelor introduse în fișierele .cgxml și dacă datele din fișierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile prevăzute în Specificațiile tehnice.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 75 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 40 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) În cazul în care, după refacerea livrabilelor, lista imobilelor verificate se modifică prin diminuarea sau majorarea numărului de imobile, lista nu se restabilește, deoarece în această situație Comisia de recepție verifică toate ID-urile redepuse.

Lista imobilelor care se verifică se restabilește doar după redepunerea livrării ca urmare a respingerii.

(3) Fiecare imobil inclus în eșantion va face obiectul verificării și recepției atât pe componenta cadastru cât și pe componenta de carte funciară.

Articolul 76

(1) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.

În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăsește la Anexa nr. 11.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 76 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 41 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăsește la Anexa nr. 11.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 76 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 41 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(3) Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI.

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 76 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 41, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(4) În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate.

(la 28-05-2020,

Alineatul (4) din Articolul 76 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 41, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(5) În situația în care, la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.

(6) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (6) din Articolul 76 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 42, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 77

(1) Verificarea cantitativă se realizează de către Comisia de recepție, prin parcurgerea următorilor pași:

a) se determină numărul fișierelor ID.cgxml;

b) se determină numărul fișierelor ID.pdf;

c) se determină numărul fișierelor ID-Cn-Um.pdf asociate;

d) se verifică integritatea și cerințele de conținut ale fișierelor, respectiv 1% din fișiere, alese aleatoriu din toate tipurile, se deschid și se constată dacă pot fi accesate, iar după o verificare sumară, conținutul corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice;

e) se determină numărul imobilelor NT și numărul sectoarelor NS ce compun livrarea.

(2) Se verifică următoarele:

a) existența pe suportul digital a fișierelor prevăzute în livrare;

b) tipul/formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate

(la 28-05-2020,

Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 77 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 43, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

c) denumirea fișierelor și structura directoarelor corespunde cerințelor din Anexa nr. 6d) numărul de fișiere livrate aferente livrabilelor este conform cerințelor din Specificațiile tehnice (de ex.: numărul fișierelor Planuri cadastrale este egal cu "NS" aferent predării).

Articolul 78

Abrogat.

(la 30-12-2024,

Articolul 78 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 42 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 79

În cazul Raportului tehnic se verifică dacă sunt detaliate cel puțin elementele enumerate mai jos și conținutul acestora este corespunzător cerințelor lucrării:

a) Date generale despre lucrare;

b) Prezentarea lucrărilor topografice și cadastrale efectuate în cadrul lucrării:

i) metodele de întocmire a lucrării;

ii)

descrierea soluției tehnice adoptate;

iii)

procentul din suprafața UAT-ului și zonele în care s-au efectuat măsurători clasice și GNSS;

iv)

aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi și noi folosite;

v) măsurători efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice și GNSS, precum și realizarea ortofotoplanului dacă este cazul;

vi)

echipamente folosite pentru realizarea ortofotoplanului și precizia obținută, dacă este cazul;

vii)

măsurători la teren pentru determinarea coordonatelor reperilor fotogrammetrici și punctelor de verificare: măsurători, descrieri topografice și fișiere cu coordonate;

viii)

descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare și inventarele de coordonate ale acestora;

ix)

transformări de coordonate, dacă este cazul;

x) detalierea modului de realizare a campaniei de informare locală;

xi)

existența anexelor.

c) Modul de integrare a înregistrărilor cadastrale existente.

d) Situațiile identificate privind deficitul de suprafață la nivel de tarla/sector, precum și soluțiile tehnice adoptate de către Prestator în acest caz.

(la 30-12-2024,

Articolul 79 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 43 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 80

(1) Se verifică dacă fișierele ID.pdf, ce conțin fișele de date ale imobilelor și actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru sunt conexate cu fișierele .cgxml. Verificarea celor două tipuri de fișiere se face simultan, prin intermediul aplicației informatice, destinată recepției lucrărilor de înregistrare sistematică.

(2) Având în vedere faptul că fișa de date constituie un document de lucru al Prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepție se verifică doar existența acesteia, nu și conținutul. Prin excepție, se vor verifica și din punct de vedere al conținutului fișele întocmite pentru posesori, cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în lipsa actelor de proprietate care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau de reprezentant al Prestatorului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 80 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 44 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 81

Verificarea fișierelor .cgxml se efectuează prin intermediul aplicației informatice, destinată recepției lucrărilor de înregistrare sistematică.

Articolul 82

(1) Verificarea aspectelor tehnice ale fișierelor .cgxml se realizează de către specialistul de cadastru. Se efectuează verificări la teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile și stabilite limitele imobilelor. Totodată, se verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice și în fișierele .cgxml aferente, corectitudinea determinării și introducerii în fișierul .cgxml a datelor textuale aferente imobilului (adresa, suprafețe etc.) din documentele atașate, planuri parcelare, realitatea din teren etc, dacă datele imobilului se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 82 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 45 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidențele de cadastru și de carte funciară la momentul livrării, se face comparația între informațiile existente în baza de date a oficiului teritorial cu informațiile rezultate în urma efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică. În cazul diferențelor între informații se verifică sursa de date care justifică modificările și dacă interpretarea și menționarea acestora s-a făcut în mod corect.

(3) Abrogat.

(la 28-05-2020,

Alineatul (3) din Articolul 82 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 46, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 83

(1) Verificarea actelor juridice integrate în fișierele ID.pdf și corespondența acestora cu datele cuprinse în fișierele .cgxml este în sarcina registratorului/asistentului registrator, care are ca atribuții:

a) verificarea actelor juridice depuse;

b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum și orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;

c) verificarea modului în care înscrierile active din cărțile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice;

d) dacă datele titularului/titularilor drepturilor reale imobiliare se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.

(2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidențele de cadastru și de carte funciară la momentul livrării, se face comparația între informațiile existente în baza de date a OCPI cu noile informații colectate în cadrul înregistrării sistematice. În cazul diferențelor între informații se determină sursa de date care justifică modificările.

Articolul 84

(1) În ceea ce privește livrabilul Registrul cadastral al imobilelor se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 2 și dacă este întocmit pe sectoare cadastrale.

(2) Se verifică dacă informațiile din fișierele .cgxml corespund celor din Registrul cadastral.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 84 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 46 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 85

Cu privire la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informațiile din fișierele .cgxml corespund celor din Opis.

(la 30-12-2024,

Articolul 85 , Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 47 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 86

Se verifică dacă Planurile cadastrale/sectoarelor cadastrale corespund Specificațiilor tehnice și Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr. 19.

(la 28-05-2020,

Articolul 86 din Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 47, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 86^1

În procesul de recepție, comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică semnalează inginerului șef sau șefului serviciului de înregistrare sistematică, după caz, erorile topologice constatate între stratul imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului aflate în procesul de recepție și stratul limitelor administrative din sistemul informatic e-Terra, în vederea stabilirii situației de rectificare, urmând a se parcurge etapele procedurale legale, după caz.

(la 30-12-2024,

Punctul 2.2.2.1. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost completat de Punctul 48 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

2.2.2.2.

Recepția Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Etapa 1

Articolul 87

La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului prevăzut la art. 39 alin. (1). Modelul de notificare care Prestator se regăsește în Anexa 12.

(la 28-05-2020,

Articolul 87 din Punctul 2.2.2.2. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 48, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

2.2.2.3.

Livrarea Documente tehnice ale cadastrului spre publicare - Etapa 2 - livrabile în format analogic

Articolul 88

Prestatorul predă livrabilele în format hârtie, menționate în tabelul prevăzut la art. 39 alin. (1), având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10.

(la 28-05-2020,

Articolul 88 din Punctul 2.2.2.3. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 49, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 89

Dacă un livrabil lipsește, este incomplet sau nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de constatare cu descrierea deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare/respingere se regăsește în Anexa nr. 13.

Articolul 90

Prestatorul corectează deficienței și redepune la OCPI livrarea corectată.

(la 28-05-2020,

Articolul 90 din Punctul 2.2.2.3. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 50, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 91

În situația în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor din specificațiile tehnice, lucrarea se respinge și întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situație Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului.

Articolul 92

La verificarea cantitativă se vor avea în vedere următoarele:

a) dacă au fost predate în format hârtie livrabilele prevăzute la art. 39 alin. (1) și dacă acestea sunt identice din punct de vedere cantitativ cu documentele în format digital, care au fost recepționate de OCPI în etapa anterioară a livrării.

(la 28-05-2020,

Litera a) din Articolul 92 , Punctul 2.2.2.3. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificată de Punctul 51, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

b) Formatul documentelor corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice.

Articolul 93

Din punct de vedere calitativ se verifică dacă livrabilele aferente etapei 2 corespund modelelor prezentate în Anexe.

(la 28-05-2020,

Articolul 93 din Punctul 2.2.2.3. , Punctul 2.2.2. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 52, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Articolul 94

Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare", care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepție se regăsește în Anexa nr. 14.

Articolul 95

În baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite procesul-verbal de acceptanță a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare". Modelul procesului - verbal de acceptanță se regăsește în Anexa nr. 15.

2.2.3.

Verificarea livrării - Documente tehnice al cadastrului finale

Articolul 96

Recepția documentelor aferente Livrării "Documentele tehnice ale cadastrului finale" se realizează după parcurgerea activităților de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și soluționare a cererilor de rectificare.

Articolul 97

OCPI întocmește lista imobilelor care fac obiectul sau sunt afectate de cereri de rectificare. Lista imobilelor, împreună cu cererile de rectificare și actele doveditoare, precum și procesele verbale de soluționare se predau Prestatorului, în format digital, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml, pe bază de proces verbal de predare primire.

Articolul 98

Prestatorul actualizează datele asociate imobilelor în cauză, conform proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, atunci și datele asociate acestor imobile se actualizează.

Articolul 99

Prestatorul predă livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități.

Articolul 100

În cadrul procesului de verificare a acestor lucrări, se vor respecta termenele precizate în specificații. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește Anexa nr. 10.

Articolul 101

Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele și faptul că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.

Articolul 102

Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare sau au fost afectate de soluționarea cererilor de rectificare.

Articolul 103

(1) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.

(2) În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăsește Anexa nr. 16.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 103 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 49 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Articolul 104

(1) În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului- verbal de constatare se regăsește Anexa nr. 16.

(la 30-12-2024,

Alineatul (1) , Articolul 104 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 50 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(2) Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI.

(la 28-05-2020,

Alineatul (2) din Articolul 104 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 53, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(3) În situația în care, la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.

(la 30-12-2024,

Alineatul (3) , Articolul 104 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 50 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

(4) Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate.

(la 28-05-2020,

Alineatul (4) din Articolul 104 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 53, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

(5) În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga Livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului.

Articolul 105

Verificarea cantitativă se realizează de către comisia de recepție prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 77.

Articolul 106

(1) Verificarea livrării, din punct de vedere calitativ, se efectuează pentru toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare precum și pentru imobilele asupra cărora s-au efectuat înregistrări în cadrul înregistrării sporadice pe perioada derulării lucrărilor de înregistrare sistematică.

(2) Se verifică în toate livrabilele dacă actualizarea datelor s-a efectuat corect și că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.

(3) Pentru fiecare cerere de rectificare se verifică dacă decizia din procesul verbal de soluționare a fost corect integrată în fișierul .cgxml și în celelalte livrabile.

Articolul 107

Comisia de recepție verifică dacă livrabilele aferente Documentelor tehnice ale cadastrului finale corespund din punct de vedere al formei și conținutului Specificațiilor tehnice.

Articolul 108

Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale și îl comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepție se regăsește Anexa nr. 17.

Articolul 109

În baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanță a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale.

Articolul 110

Deschiderea noilor cărți funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcție de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluționarea cererilor de rectificare închiderea procedurii de verificare și recepție și emiterea procesului-verbal de acceptanță a documentelor tehnice finale ale cadastrului. Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.

Articolul 111

Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic.

Articolul 112

În cărțile funciare sunt preluate informațiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informațiile obținute în urma soluționării cererilor de rectificare, precum și informațiile din cărțile funciare deschise în perioada desfășurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice.

Articolul 113

(1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărților funciare sunt:

a) extrasul de carte funciară pentru informare;

b) extrasul de plan cadastral.

(2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.

(3) Extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral se comunică persoanelor interesate prin intermediul unității administrativ-teritoriale.

Articolul 114

(1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde:

a) ziua, luna, anul și numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;

b) poziția din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris imobilul;

c) înscrisurile menționate în registrul cadastral care fac dovada drepturilor supuse înscrierii;

d) arătarea dreptului și a modalităților lui sau a faptului juridic ce se înscrie;

e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;

f) cota de proprietate;

g) prețul, în situația în care este menționat în act.

Articolul 115

(1) Înscrierile în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica la cerere sau din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.

(2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru, serviciului de înregistrare sistematică ori serviciului publicitate imobiliară, în funcție de obiectul modificării și va fi aprobat de către inginerul șef, șeful serviciului de înregistrare sistematică sau registratorul - șef.

(la 30-12-2024,

Alineatul (2) , Articolul 115 , Punctul 2.2.3. , Punctul 2.2. , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 51 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

2.3.

Închiderea vechilor evidențe și arhivarea documentelor

Articolul 116

(1) De la data înființării din oficiu a cărților funciare orice evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice își pierd valabilitatea.

(2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară.

(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legii fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare deschiderii noilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, își pierd valabilitatea.

(4) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărțile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

Articolul 117

Oficiul teritorial transmite unității administrativ-teritoriale un exemplar al Livrării-Documente tehnice ale cadastrului finale în format digital.

Articolul 118

(1) Oficiile teritoriale pot deschide cărți funciare din oficiu, la nivelul unității administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informațiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalitățile legale de publicitate și pentru care există informații grafice și textuale ale imobilelor. În aceste cărți funciare, la rubrica observații din partea I se va face mențiunea «Carte funciară aflată sub incidența art. 10 alin. (5)-(10) din Legea nr. 7/1996».

(2) Oficiile teritoriale vor publica și afișa opisul alfabetic al proprietarilor, precum și registrul cadastral, rezultate ca urmare a deschiderii din oficiu a acestor cărți funciare, prin mijloacele de informare prevăzute pentru înregistrarea sistematică a imobilelor.

(3) Informațiile din opisul alfabetic și registrul cadastral pot fi contestate de orice persoană interesată inclusiv electronic, pe pagina de internet creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop. Contestațiile se soluționează printr-un proces-verbal care poate fi atacat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea împotriva procesului-verbal poate fi depusă la biroul teritorial sau direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 31 alin. (3) și (4) din Lege.

(4) Înscrierile din cărțile funciare deschise potrivit alin. (1) pot fi actualizate gratuit de către titularii drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în acestea, în termen de un an de la data înființării, precum și prin deschiderea din oficiu a cărților funciare la finalizarea înregistrării sistematice.

Anexa nr. 1

PLANUL CADASTRAL

Conținutul planului cadastral:

● Titlul: Plan cadastral;

● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;

● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000, iar pentru planurile ce conțin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 2000) și sistemul de proiecție STEREO 70;

● Legenda;

● Direcția Nord;

● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unității administrativ-teritoriale);

● Denumirea executantului (4cm x 2cm), semnătura, data întocmirii:

● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea;

● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale;

● Limitele și ID imobile;

● Numerele poștale ale imobilelor din intravilan;

● Limitele construcțiilor definitive;

● Toponimie (denumiri: hidrografic, principale 1forme de relief, păduri, drumuri și străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.);

● Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

● Numărul planșei (dacă sunt mai multe)

● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm.

Planul cadastral în format .pdf va fi pregătit pentru tipărire conform celor ce urmează:

Pentru imobilele care reprezintă instituții publice (școli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează și se specifică denumirea instituției.

● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;

● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - l mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;– Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm.

● Texte

Denumire

Înălțime

(mm)

Stil

(M, Mm, m)

Înclinare

(V, I)

Culoare

Județ

8

Majusculă

Vertical

Negru

UAT

8

Majusculă

Vertical

Negru

Localități

8

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

Hidrografie

2

Maj. și minusculă

Italic

Albastru

Titlu

10

Majuscule

Vertical

Negru

Subtitluri, Sect. cad.

8

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

Scara

6

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

ID

4

Vertical

Negru

● Drumurile se redactează cu negru;

● Hidrografia se redactează cu albastru;

● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător.

(la 28-05-2020,

Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 54, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 1A

PLAN CADASTRAL AL INTRAVILANULUI

Conținutul planului cadastral al intravilanului:

● Titlul: Plan cadastral al intravilanului;

● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;

● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000) și sistemul de proiecție STEREO 70;

● Legenda;

● Direcția Nord;

● Limita UAT;

● Denumirea executantului (4 cm x 2 cm), semnătura, data întocmirii;

● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea;

● Limitele imobile;

● Numerele administrativ pentru imobilelor din intravilan acolo unde sunt atribuite de autoritatea locală;

● Limitele construcțiilor definitive;~

● Toponimie (denumiri: drumuri și străzi);

● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;

● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - 1 mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;

● Texte

Denumire

Înălțime

(mm)

Stil

(M, Mm, m)

Înclinare

(V, I)

Culoare

Județ

8

Majusculă

Vertical

Negru

UAT

8

Majusculă

Vertical

Negru

Localități

8

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

Hidrografie

2

Maj. și minusculă

Italic

Albastru

Titlu

10

Majuscule

Vertical

Negru

Subtitluri, Sect. cad.

8

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

Scara

6

Maj. și minusculă

Vertical

Negru

ID

4

Vertical

Negru

● Drumurile se redactează cu negru;

● Hidrografia se redactează cu albastru;

● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător.

Separat se va livra un fișier format CSV, (Denumire UAT.csv) care să conțină adresele administrative și coordonatele punctului de asociere, astfel:

UAT, Localitate, tip artera, den artera, nr. administrativ, Nord, Est

Exemplu:

CIOLPANI, Izvorani, stradă, Țărmului, 23, 300000, 500000

Dicționar de tipuri arteră:

Nr. Curent

Tip arteră

1

Alee

2

Bulevard

3

Cale

4

Canal

5

Canton

6

Cartier

7

Câmp

8

Colonie

9

Curte

10

Drum

11

Esplanadă

12

Fundac

13

Fundătură

14

Hotar

15

Intrare

16

Parc

17

Pasaj

18

Piață

19

Piațetă

20

Pietonal

21

Platou

22

Pod

23

Poligon

24

Potecă

25

Prelungire

26

Rampa

27

Scuar

28

Splai

29

Stație

30

Stradă

31

Stradelă

32

Suiș

33

Șir

34

Șosea

35

Trecătoare

36

Uliță

37

Vad

38

Variantă

0

Neidentificat

Note:

Coordonatele Nord, Est vor fi introduse în sistemul de proiecție STEREO70 (în metri fără zecimale).

Denumirile vor fi scrise cu diacritice.

Punctul de asociere va fi amplasat aproximativ în centrul poligonului ce reprezintă imobilul respectiv.

Structura fișierelor pentru predare:

Sublivrarea Plan cadastral al intravilanului

Director: UAT_plan_cadastral_intravilan, cu subdirectoarele:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie etc:

[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT;

[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);

[Cod SIRSUP]_SECTOR - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT);

[Cod SIRSUP]_TARLA - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.

[Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator);

[Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc. sau

– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_ intravilan .dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral

Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_ intravilan .dxf" va conține minim următoarele:

DENUMIREA LAYER-ULUI

CONȚINUTUL LAYER-ULUI

[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei

- Titlul: Plan cadastral intravilan;

- Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;

- Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;

- Legenda;

- Direcția Nord;

- Denumirea executantului, data întocmirii;

- Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);

- Trăsături de caroiaj

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly

Limita UAT și teritorii vecine

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt

Numele unităților administrativ- teritoriale

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly

Limitele intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt

Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly

Limitele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt

Numerele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly

Limitele imobilelor

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt

ID-urile imobilelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly

limita tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt

numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt

Numerele poștale ale imobilelor din intravilan

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly

Limitele construcțiilor definitive

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt

Codurile construcțiilor

[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt

Toponimie

și

– un subdirector "tiff georeferențiat" care include fișierele de tip tiff.

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 1A a fost modificată de Punctul 52 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 2

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR

UAT ......

Sector cadastral nr. .....

Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)

1.

DESCRIEREA IMOBILULUI

DATE TEREN

DATE CONSTRUCȚII

Identificator teren

Adresă imobil

Nr. cadastral*1)

Nr. CF*1)

Suprafața măsurată

Intravilan/ extravilan (I/E)

Nr. top

Nr. tarla

Nr. parcelă

Categorie folosință

Suprafață parcelă

Identificator construcție

Cod grupă destinație

Suprafața construită

Nr. niveluri

Nr. CF

Constr. cu acte (DA/ NU)

*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

2.

PROPRIETATEA/POSESIA

Titularul dreptului/posesiei

Data nașterii/ CUI

Domiciliu/ Sediu

Cota parte

Identificator entitate asociată*2)

Cotă parte teren UI*3)

Mod de dobândire

Act juridic

Obs privitoare la proprietar*4)

Nume/ Denumire

Inițiala tatălui

Prenume

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

*2) Prin entitate asociată se înțelege: teren, construcție, UI.

*3) Coloana se completează numai pentru UI din construcțiile condominiu.

*4) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat.

3.

SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE

Titular

Data nașterii/ CUI

Domiciliu/ Sediu

Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate

Cota parte

Identificator entitate asociată*2)

Act juridic

Valoare ipotecă

Tip monedă

Nume/ Denumire

Inițiala tatălui

Prenume

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

4.

NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII

Tipul notării

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

Identificator entitate asociată*2)

5.

OBSERVAȚII

Imobil împrejmuit/neîmprejmuit

Imobil contestat/necontestat*5)

Alte observații

*5) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr. ... din ..... .

Notă:

În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. .... anul realizării.

* Registrul cadastral al imobilelor se întocmește pe sectoare cadastrale.

Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID.

Datele privind construcțiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcție-condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral care se întocmește pentru teren și construcții, foaia colectivă, filele registrului cadastral pentru unitățile individuale componente.

Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informațiile referitoare la ultimul imobil să fie menționate integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral și, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conține identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).

Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcțiile tip condominiu, se specifică și adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n.

Model pentru UI din construcțiile condominiu

UAT ............

Sector cadastral nr. ..........

1.

DESCRIEREA UNITĂȚII INDIVIDUALE

Identificator UI

Adresa construcției

Număr cadastral/Nr. top.*1)

Nr. CF individuală*1)

Nr. tronson

Scara

Nivel

Număr apartament

Cod unitate individuală (UI)

Suprafață utilă ap. (mp)

Cote părți comune

Cotă parte teren

*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

2.

PROPRIETATEA/POSESIA

Titularul dreptului/posesiei

Data nașterii/ CUI

Domiciliu / Sediu

Cota parte*2)

Mod de dobândire

Act juridic

Obs privitoare la proprietar*3)

Nume/ Denumire

Inițiala tatălui

Prenume

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

*2) Se referă la suprafața UI și la cotele părți comune.

*3) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat.

3.

SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE

Titular

Data nașterii / CUI

Domiciliu / Sediu

Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate

Cota parte*2)

Act juridic

Valoare ipotecă

Tip monedă

Nume/ Denumire

Inițiala tatălui

Prenume

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

4.

NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII

Tipul notării

Tip act

Nr. act/ data

Emitent

5.

0BSERVAȚII

Date UI contestat/necontestat*4)

Alte observații

*4) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr. ..... din ............... .

Notă:

În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării.

Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor și se completează numai pentru construcțiile tip condominiu și unitățile individuale componente.

Foaie Colectivă

UAT ...........

Sector cadastral nr. .......

A.

Partea I - Foaia de avere

ID-Cn

Număr cadastral/ Nr. top.*1)

Număr CF*1)

Adresa construcției

Suprafața ocupată la sol (mp)

Nr. tronson

Scara

Nivel

Număr apartament

Cod unitate individuală (UI)

Nr. CF individuală*1)

Suprafață utilă ap. (mp)

Cote părți comune

Cotă parte teren

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Descrierea părților comune indivize:

*1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică.

Notă:

În dreapta jos, pe fiecare pagină se menționează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. ................... anul realizării.

(la 28-05-2020,

Nota de subsol din Foia colectivă, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 56, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 3

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE,

AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEȚINĂTORI

Județul ...........

UAT ...........

Nr. crt.

Nume/ denumire deținător

Data nașterii / CUI

Identificator*1)

Planșa

Sector cadastral

Adresa imobilului*2)

Suprafața în proprietate

Suprafața în posesie*3)

Observații deținător*4)

*1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică

*2) Pentru deținătorii de UI se completează și număr tronson, scara, nivel, număr apartament

*3) Se menționează pentru imobilul care are posesor

*4) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

Note:

Data nașterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia.

În dreapta jos, pe fiecare pagină se menționează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. .........., anul realizării.

* Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește la nivel de livrare (UAT/livrare nr./sector cadastral) și se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deținătorii având aceeași inițială a numelui să fie înscriși integral într-un volum. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT și literele reprezentând inițialele numelor componente. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n.

(la 28-05-2020,

Nota de la subsolul Opisului din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 57, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 4

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/a .......... angajat la ....... în calitate de ........... mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. ....... având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT ..........., sectoarele cadastrale nr. ..........*1), să asigur confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate de către ANCPI/OCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum și pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia.

*1) se enumeră sectoarele cadastrale.

În aplicarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Semnătura,

Data

Anexa nr. 5

FIȘA DE DATE A IMOBILULUI

UAT ................

Sector cadastral ..............

ID imobil .....................

1.

DATE TEREN

Nr. Tarla/ stradă

Nr. parcelă/ nr. poștal

Suprafață măsurată

Nr. CF

Nr. cad/ nr. top

Împrejmuit/ Neîmprejmuit

(Î/N)

Zona cooperativizată/ necooperativizată

(Co/Nco)

Observații:

2.

DATE CONSTRUCȚII PERMANENTE

Identificator construcție

Cod grupă destinație

Număr niveluri

Constr. cu acte

(DA/NU)

Construcție condominiu

(DA/NU)

Nr. bloc

Nr. total UI

Suprafață construită măsurată

C1

C2

...

Cn

Părțile comune:

Observații:

3.

PROPRIETATEA/POSESIA

Nr.

Crt.

Nume și prenume deținător/ Denumire persoană juridică

CNP/ CUI

Adresă poștală, electronică

Nr. de telefon

Nr. act de proprietate/ posesie

Observații

1

2

În aplicarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

Declarația titularului dreptului de proprietate:

Subsemnatul ................. domiciliat în ................. posesor al CI seria. nr. ........ eliberat de ........... la data ........... declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr. ........ reprezentând .............. cu suprafața diminuată de ....... ha și cu amplasamentul stabilit conform înțelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr. .......... .

Posesor/Titular drept de proprietate

Reprezentantul Prestatorului

(nume și prenume, semnătura)

(nume și prenume, semnătura)

Note:– Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situațiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fișei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului.– Declarația titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafață. Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.– În cazul imobilelor cu posesori, Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori.– În cazul imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, în lipsa actelor de proprietate, Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către proprietari.

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 53 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 6

STRUCTURA FIȘIERELOR PENTRU PREDARE

Pentru situațiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate și denumește fișierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.

Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare

Director: UAT Date teren

Conține subdirectorul:– "Raport_tehnic", cu fișiere care conțin descrierea lucrărilor efectuate.

Director: UAT Registru livare-parțială-nr. .........

Conține subdirectoare denumite S1, S2, ..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral)

Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.

Director: UAT Opis livare-parțială-nr

Conține fișiere pdf și xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, având denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT livare-parțială- nr

În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate opisului alfabetic.

Conține subdirectoare denumite S1, S2, ..., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).

Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

Director: UAT planuri cadastrale livare-parțială-nr

Conține:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc:

[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT;

[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);

[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.

[Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator);

[Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc.

– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. ... dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale;

Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. ... dxf" va conține minim următoarele:

DENUMIREA LAYER-ULUI

CONȚINUTUL LAYER-ULUI

[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei

- Titlul: Plan cadastral;

- Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;

- Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;

- Legenda;

- Direcția Nord;

- Denumirea executantului, data întocmirii;

- Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

- Numărul planșei (dacă sunt mai multe);

- Trăsături de caroiaj

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly

Limita UAT și teritorii vecine

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt

Numele unităților administrativ - teritoriale

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly

Limitele intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt

Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly

Limitele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt

Numerele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly

Limitele imobilelor

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt

ID-urile imobilelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly

limita tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt

numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt

Numerele poștale ale imobilelor din intravilan

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly

Limitele construcțiilor definitive

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt

Codurile construcțiilor

[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt

Toponimie

și

– un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff și pdf.

Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale

Director: UAT Registru final

Conține fișiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.

Director: UAT Opis final

Conține fișiere pdf și xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare.

Fișierul are denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT_final.

În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate indexului alfabetic.

Conține subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).

Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.

Director: UAT planuri cadastrale final

Conține date actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc:

[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT;

[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);

[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT);

[Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.

[Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator);

[Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc.

– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral

Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.

Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_final.dxf" va conține minim următoarele:

DENUMIREA LAYER-ULUI

CONȚINUTUL LAYER-ULUI

[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei

Titlul: Plan cadastral;

Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral;

Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70;

Legenda;

Direcția Nord;

Denumirea executantului, data întocmirii;

Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

Numărul planșei (dacă sunt mai multe);

Trăsături de caroiaj

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly

Limita UAT și teritorii vecine

[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt

Numele unităților administrativ- teritoriale

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly

Limitele intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt

Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly

Limitele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt

Numerele sectoarelor cadastrale

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly

Limitele imobilelor

[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt

ID-urile imobilelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly

limita tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt

numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor

[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt

Numerele poștale ale imobilelor din intravilan

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly

Limitele construcțiilor definitive

[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt

Codurile construcțiilor

[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt

Toponimie

și

– un subdirector "tiff/pdf' care include fișierele de tip tiff și pdf.

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 54 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 7

STRUCTURA Și DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML

Tag părinte

Tag copil (1

Tip Data

Lungime

Descriere

Address

ADDRESSID

Int32

Identificatorul unic al adresei

SIRSUP

String

50

SIRUTA superioară reprezentând UAT

SIRUTA

String

50

SIRUTA reprezentând localitatea

INTRAVILAN

Boolean

Valoare booleană intravilan

DISTRICTTYPE

String

50

Tip subunitate administrativă (Dicționar)

DISTRICTNAME

String

50

Denumire subunitate administrativă

STREETTYPE

String

50

Tip stradă (Dicționar)

STREETNAME

String

50

Denumire stradă

POSTALNUMBER

String

50

Număr poștal

BLOCK

String

50

Bloc

ENTRY

String

50

Scara

FLOOR

String

50

Etaj

APNO

String

50

Număr apartament

ZIPCODE

String

50

Cod poștal

DESCRIPTION

String

4000

Descriere suplimentară

SECTION

String

100

Tronson

Building

BUILDINGID

Int32

Identificatorul unic al construcției

LANDID

Int32

Identificatorul terenului pe care se află construcția

ADDRESSED

Int32

Identificatorul adresei construcției

BUILDNO

Int32

Numărul construcției în cadrul terenului

MEASUREDAREA

Double

Suprafața măsurată a construcției

TOTALAREA

Double

Suprafața desfășurată a construcției

BUILDINGDESTINATION

String

50

Cod grupă destinație (Dicționar)

LELELSNO

Int32

Număr nivele construcție

IUNO

Int32

Număr unități individuale

TAXVALUE

Double

Valoare de impozitare

NOTES

String

2000

Comentarii/Mențiuni construcție

ISLEGAL

Boolean

Valoare booleană 'Are acte'

LEGALAREA

Double

Suprafața din acte a construcției

E2IDENTIFGIER

String

200

Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA

PAPERCADNO

String

200

Număr cadastral hârtie

PAPERLBNO

String

200

Număr carte funciară hârtie

TOPONO

String

200

Număr topografic

CADGENNO

String

200

Identificator înregistrare sistematică

BuildingCommonParts

BUILDINGCOMMONPARTID

Int32

Identificatorul unic al părții comune

BUILDINGID

Int 32

Identificatorul construcției de care aparține partea comună

COMMONPARTTYPE

String

255

Tip parte comună (Dicționar)

Contested

CONTESTEDID

Int32

Identificator unc al contestației

CONTESTEDNUMBER

Int32

Număr cerere de rectificare/contestație

CONTESTEDDATE

DateTime

Data cererii de rectificare/contestației

SOLUTIONNUMBER

Int32

Număr proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație

SOLUTIONDATE

DateTime

Data proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație

ContestedxEntity

CONTESTEDXENTITYID

Int32

Identificatorul unic al legăturii dintre contestație și entitate

CONTESTEDID

Int32

Identificatorul contestației

LANDID

Int32

Identificatorul terenului la care se referă contestația

BUILDINGID

Int32

Identificatorul construcției de care aparține partea comună

IUID

Int32

Identificatorul unității individuale la care se referă contestația

NOTES

String

4000

Observații

Deed

DEEDID

Int32

Identificator unic al actului/documentului

DEEDNUMBER

String

50

Numărul actului/deocumentului

DEEDDATE

DateTime

Data actului/documentului

DEEDTYPE

String

50

Tipul actului/documentului (Dicționar)

AUTHORITY

String

50

Autoritatea emitentă

NOTES

String

4000

Descriere suplimentară act/document

FLEID

String

50

Identificatorul descrierii fișierului de care se leagă actul/documentul

VALUECURRENCY

String

200

Tip monedă valoare act/document

VALUEAMOUNT

String

50

Valoare act/document

FileDescription

FILENAME

String

50

Denunirea fișierul CGXML

EXPORTDATE

DateTime

Data exportului fișierului din sistemul ETERRA

FILEVERSION

String

50

Versiunea fișierului CG/aplicației Generare CG cu care a fost generat

OPERATIONTYPE

String

50

Tip operațiune cadastrală (Dicționar)

LICENSEDNAME

String

255

Denumire/Nume autorizat

LICENSEDNUMBER

String

50

Serie licență autorizat

FILEID

Int32

Identificatorul unic al descrierii fișierului

Land

LANDID

Int32

Identificatorul unic al terenului

CADSECTOR

String

200

Sectorul cadastral în care se află terenul

DRAWINGID

Int32

Numărul planșei

ADDRESSID

Int32

Identificatorul adresei terenului

MEASUREDAREA

Double

Suprafața măsurată teren

PARCELLEGALAREA

Double

Suprafața totală din acte teren

ISNEW

Boolean

Valoare booleană tip teren nou

FILEID

Int32

Identificatorul descrierii fișierului CG de care se leagă terenul

BUILDINGLEGALAREA

Double

Suprafața totală din acte construcții

TAXVALUE

Double

Valoare de impozitare

NOTES

String

2000

Comentarii/Mențiuni teren

ENCLOSED

Boolean

Valoare booleană împrejmuit (True), neîmprejmuit (FALSE)

COAREA

Boolean

Valoare booleană zona cooperativizată (True), necooperativizată (FALSE)

E2IDENTIFIER

String

200

Identificatorul electronic aparținând sistemul ETERRA

PAPERCADNO

String

200

Număr cadastral hârtie

PAPERLBNO

String

200

Număr carte funciară hârtie

TOPONO

String

200

Număr topografic

CADGENNO

String

200

Identificator înregistrare sistematică

IU

IUID

Int32

Identificatorul unic al unității individuale

BUILDINGID

Int32

Identificatorul construcției de care aparține unitatea individuală

IDENTIFIER

String

50

Identificator apartament

SECTION

String

50

Tronsonul blocului de care aparține unitatea individuală

APNO

String

50

Număr apartament/denumire a unității individuale

ENTRY

String

50

Scara blocului

MEASUREDAREA

Double

Suprafața măsurată

TOTALAREA

Double

Suprafața utilă

LANDINDIVISIONARE

String

Valoare cotă teren indiviză (fracție)

COMMONPARTSAREA

String

Valoare cotă părți comune (fracție)

NOTES

String

2000

Comentarii/Mențiuni unitate individuală

FLOOR

String

50

Etaj

LANDDIVISIONTYPE

String

Tip cotă teren indiviză (Dicționar)

COMMONPARTSTYPE

String

Tip cotă părți comune (Dicționar)

ROOMNO

Int16

Număr camere

E2IDENTIFIER

String

200

Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA

PAPERCADNO

String

200

Număr cadastral hârtie

PAPERLBNO

String

200

Număr carte funciară hârtie

TOPONO

String

200

Număr topografic

CADGENNO

String

200

Identificator înregistrare sistematică

Parcel

PARCELID

Int32

Identificatorul unic al parcelei

LANDID

Int32

Identificatorul terenului de care aparține parcela

NUMBER

Int32

Număr parcelă

MEASUREDAREA

Double

Suprafața măsurată parcelă

USECATEGORY

String

50

Tip categorie folosință (Dicționar)

INTRAVILAN

Boolean

Valoare booleană intravilan

TAXVALUE

Double

Valoare taxă de impozitare

TITLENO

String

50

Număr titlu de proprietate

LANDPLOTNO

String

50

Număr tarla

PARCELNO

String

50

Numărul parcelei din tarla

E2IDENTIFIER

String

200

Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA

PAPERCADNO

String

200

Număr cadastral hârtie

PAPERLBNO

String

200

Număr carte funciară hârtie

TOPONO

String

200

Număr topografic parcelă

CADGENNO

String

200

Identificator înregistrare sistematică

Person

PERSONID

Int32

Identificatorul unic al persoanei

ADDRESSID

Int32

Identificatorul adresei persoanei

FIRSTNAME

String

255

Prenume persoană fizică

ISPHYSICAL

Boolean

Valoare booleană persoană fizică (True), juridică (FALSE)

LASTNAME

String

255

Nume persoană fizică/Denumire persoană juridică

DEFUNCT

Boolean

Valoare booleană decedat (True), viu/stare nedeterminată (FALSE)

IDENTIFIED

Boolean

Valoare booleană proprietar identificat (True), neidentificat (FALSE)

IDCODE

String

50

Cod CNP/CUI

PREVIOUSLASTNAME

String

50

Nume anterior persoană

FATHERINITIAL

String

50

Inițiala tatălui

CITIZENSHIPCOUNTRY

String

50

Cetățenie (Dicționar)

IDCARDTYPE

String

50

Tip act de identitate (Dicționar)

IDCARDFSERIALNO

String

50

Serie act de identitate

IDCARDNUMBER

String

Număr act de identitate

NOTES

String

2000

Comentarii/Mențiuni

PHONE

String

Telefon

EMAIL

String

Email

FILEID

Int32

Identificatorul descrierii fișierului

REGISTRATIONID

Int32

Identificatorul înregistrării

Points

POINTID

Int32

Identificatorul unic al punctului

IMMOVABLEID

Int32

Identificatorul terenului de care aparține punctul

BUILDINGID

Int32

Identificatorul construcției de care aparține puncțul

NO

String

50

Număr punct

X

Double

Coordonata X a punctului

Y

Double

Coordonata Y a punctului

Registration

REGISTRATIONID

Int32

Identificatorul unic al înscrierii

REGISTRATIONTYPE

String

Tip înscriere (Dicționar)

RIGHTTYPE

String

50

Tip drept (Dicționar)

RIGHTCOMMENT

String

2000

Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept

NOTES

String

4000

Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă

DEEDID

Int32

Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea

TITLE

String

50

Mod dobândire al dreptului (Dicționar)

QUOTATYPE

String

50

Tip cotă

INITIALQUOTA

String

10

Cota inițială (fracție)

ACTUALQUOTA

String

50

Cota actuală (fracție)

VALUECURRENCY

String

50

Tip monedă

VALUEAMOUNT

String

50

Valoare în monedă

COMMENTS

String

2000

Observații

LBPARTNO

Int32

Partea cărții funciare în care se va face înscrierea (2 sau 3)

POSITION

Int32

Număr poziție din partea cărții funciare în care se va face înscrierea

APPNO

Int32

Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea

APPDATE

DateTime

Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea

RegistrationXEntity

REGISTRATIONXENTITYID

String

Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare și entitate

REGISTRATIONID

Int32

Identificatorul înregistrării

LANDID

Int32

Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea

BUILDINGID

Int32

Identificatorul construcției la care se referă înregistrarea

IUID

Int32

Identificatorul unității individuale la care se referă înregistrarea

(1 - Tag-urile scrise cu caractere italice sunt chei primare în baza de date.

Relații între entități

Denumire relație

Tag

Tag Copil

Tag Părinte

Tag Copil

FK_Building_IndividualUnit

Building

BUILDINGID

IU

BUILDINGID

FK_Building_BuildingCommonParts

Building

BUILDINGID

BuildingCommonParts

BUILDINGID

FK_Immovable_Building

Land

LANDID

Building

LANDID

FK_FileDescription_Land

FileDescription

FILEID

Land

FILEID

FK_Address_Building

Address

ADDRESSID

Building

ADDRESSID

FK_Building_Points

Building

BUILDINGID

Points

BUILDINGID

FK_Immovable_Points

Land

LANDID

Points

IMMOVABLEID

FK_Address_Immovable

Address

ADDRESSID

Land

ADDRESSID

FK_Immovable_Parcel

Land

LANDID

Parcel

LANDID

FK_Person_FileDescription

FileDescription

FILEID

Person

FILEID

FK_Address_Person

Address

ADDRESSID

Person

ADDRESSID

FK_Deed_FileDescription

FileDescription

FILEID

Deed

FILEID

FK_Land_RegistrationXEntity

Land

LANDID

RegistrationXEntity

LANDID

FK_Building_InscrierexEntitate

Building

BUILDINGID

RegistrationXEntity

BUILDINGID

FK_IU_RegistrationXEntity

IU

IUID

RegistrationXEntity

IUID

FK_Registration_RegistrationXEntity

Registration

REGISTRATIONID

RegistrationXEntity

REGISTRATIONID

FK_Land_ContestedxEntity

Land

LANDID

ContestedxEntity

LANDID

FK_Building_ContestedxEntity

Building

BUILDINGID

ContestedxEntity

BUILDINGID

FK_IU_ContestedxEntity

IU

IUID

ContestedxEntity

IUID

FK_Contested_ContestedxEntity

Contested

CONTESTEDID

ContestedxEntity

CONTESTEDID

FK_Deed_Registration

Deed

DEEDID

Registration

DEEID

FK_Registration_Person

Registration

REGISTRATIONID

Person

REGISTRATIONID

Notă:

În cazul în care structura fișierului .cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului.

(la 28-05-2020,

Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 59, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 8

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

Nr. ........./..........

CERERE DE RECTIFICARE

Subsemnatul/Subscrisa .........., domiciliat în/cu sediul în localitatea .........., str. .........., nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ........, sector nr./județul ............. , identificat cu BI/CI, seria .........., nr. ........., eliberat de ........../CUI ..........., reprezentat/ă prin .......... domiciliat în .........., str. ........., nr. ........., bl. .........., sc. ........, et. ........., ap. ........., sector nr./județul ........., identificat cu BI/CI, seria .........., nr. ........., eliberat de .........., conform procurii/împuternicirii nr. ..........,

În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unității administrativ-teritoriale........../sectorului cadastral.......... afișate la sediul........../pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr..., cu privire la următoarele aspecte:

1.

............

2.

............

..........

n.

.........

Pentru a susține cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: ...........

Data

Semnătura,

Notă:

O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.

Anexa nr. 9

FORMULAR PROCES VERBAL SOLUȚIONARE CERERE DE RECTIFICARE

Antet OCPI

Nr. ......... data ..........

PROCES-VERBAL

În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială........../sector cadastral.........., numită prin.........., compusă din următorii membri:..........

Analizând cererea de rectificare nr. ........./data .......... formulată de (numele și prenumele solicitantului) .........., cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unității administrativ-teritoriale ........../sector cadastral .......... cu ID nr. .........

În baza (acte, măsurători topografice etc.)...........

DECIDE:

ADMITE cererea și dispune rectificarea imobilului cu ID .......... astfel: ..........

RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ..........

Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare și altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.

Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.

Semnăturile membrilor desemnați

cu soluționarea cererilor de rectificare

(nume și prenume) ..........

(nume și prenume) ..........

Notă:

În situația în care cererea de rectificare afectează și alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fișierele cgxml ale imobilelor afectate și rectificarea acestor imobilelor conform situației rezultate din acte, măsurători etc.

Anexa nr. 10

OCPI .........../Achizitor^1)

Nr. ...... /(data)

MODEL PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE LIVRABILE

în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sector cadastral

Livrarea nr. ...........: (denumirea livrării conform specificațiilor)

Etapa nr. ..............: (denumirea livrării conform specificațiilor)

Refacerea nr. (0, 1 sau 2)

UAT ............, județul ...........

Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară în baza contractului de prestări servicii nr. ....../ (data), încheiat între (denumirea Achizitorului) și (denumirea contractantului).

Subsemnatul/Subscrisa (denumirea contractantului), în calitate de Prestator al lucrărilor de înregistrare sistematică în UAT ......... județul ............ am predat la OCPI/Achizitor^1) ....................... Livrarea nr. ......... -(denumirea livrării conform specificațiilor), Etapa nr. ......... -(denumirea livrării conform specificațiilor), Refacerea nr. (0, 1 sau 2).

Următoarele livrabile au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară spre a fi verificate (tabelul este completat de exemplu):^2)

Denumire livrabil

Denumire lot/loturi încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

(COD eTerra 3)

Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru

Fișierele .cgxml

............

Comisia de recepție din cadrul OCPI ........./Achizitor^1) a constatat că au fost predate de către (denumirea Prestatorului), prin reprezentant (numele și prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii nr./(data) ........., următoarele livrabile:

(se alege tabelul corespunzător în funcție de livrare/etapă/refacere)

Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator și unul pentru OCPI.

Am primit,

Membru Comisie de recepție OCPI ........./Achizitor^1):

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

Am predat,

Reprezentantul prestatorului,

Nume prenume, funcție, semnătura

Note:

^1) în cazul în care Prestatorul predă Raportul preliminar

^2) paragraful trebuie să apară în cazul în care se efectuează o livrare în format digital, pentru livrabilele care se încarcă direct în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

^3) se specifică formatul care a fost predat de către Prestator

Observație: Dacă se considera necesar prezentul model poate fi completat/modificat.

(la 28-05-2020,

Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 60, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 11

OCPI .......... (județul)

Nr. / (data)

MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE

în cadrul lucrărilor de înregistrare

sistematică pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea nr. ..... Documentele tehnice ale

cadastrului - spre publicare UAT ...........

ETAPA 1 - documente în format digital

Contract nr. ........., având ca obiect

înregistrarea sistematică în UAT ..............,

județul ................

Lot nr. ...........: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr. / (data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. ........ - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT ............, din cadrul contractului nr./ (data).

Comisia de recepție a verificat datele și documentele aferente Livrării nr.. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. .......... / (data) și, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. ......../(data) și nr. .........../ (data).

Comisia de recepție a verificat datele și documentele predate de prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Raportul erorilor și deficiențele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.

a) Verificarea cantitativă

În urma verificării datelor și documentelor încărcate și predate, aferente Livrării nr. .......... - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că: (se va completa după caz)– livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.

sau

– livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și se vor indica erorile constatate)

b) Verificarea calitativă

(pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și se vor indica erorile constatate)

1.

Raport tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate

2.

Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru

3.

Fișierele .cgxml

4.

Registrul cadastral al imobilelor

5.

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

6.

Planurile cadastrale

7.

Planul sectoarelor cadastrale

Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.

Comisia de recepție constată că Livrarea nr. ............ - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, pentru UAT .........., NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului.

Comisia de recepție NU recepționează livrarea nr.. Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 și dispune:

(se va selecta o singură decizie după caz)– corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau– corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau– respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ.

Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, semnătura

Nume prenume, funcție, semnătura

* Termenele de corectare a erorilor constatate nu sunt aplicabile și nu se menționează în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de către ANCPI.

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 55 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 12

OCPI (județul)

Nr./(data)

MODEL NOTIFICARE

Livrarea nr. ...... Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare

UAT ............, județul ..........

ETAPA 1 - Livrare documente în format digital

Contractul de prestări servicii nr. ........../(data) încheiat între, (denumirea Achizitorului) și (denumirea contractantului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) pentru UAT ......... privind Livrarea nr.: ......: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ......./(data) .

Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri.

sau

(dacă este cazul - refacerea 1)

În baza Procesului-verbal de constatare nr. ......../(data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ...... zile de la comunicare. (dacă este cazul - refacerea 2)

În baza Procesului-verbal de constatare nr. ......../(data) emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ...... zile de la comunicare.

Comisia de recepție constată că Livrarea nr. ...... - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, pentru UAT ........, sector cadastral .........., îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea.

Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic.

Comisia de recepție din cadrul OCPI (județul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, semnătura

Nume prenume, funcție, semnătura

(la 28-05-2020,

Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 62, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 13

OCPI (județul)

Nr./(data)

MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE

în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea nr. .........: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare

UAT .............

ETAPA 2 - documente în format analogic

Contract nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică,

în UAT ........, județul ..........,

nr. ......./(data) intrat în efectivitate în

data de .........., încheiat ca subsecvent al

Acordului cadru nr. ....../(data)

Lot nr. .....: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr./(data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. .......: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, UAT ........, etapa 2 - documente în format analogic, din cadrul contractului nr./(data).

Comisia de recepție a verificat documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. ....../(data)și, pentru refacere

(dacă este cazul), nr. ....../(data).

Comisia de recepție a verificat documentele predate de prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

a) Verificarea cantitativă

În urma verificării documentelor depuse, aferente Livrări1 nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 - livrabile în format digital, Comisia de recepție a constatat:

(se va completa dup caz)

● livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.

sau

● livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)

b) Verificarea calitativă

(pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat și indicarea erorilor constatate)

– Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru– Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.

Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal)

Comisia de recepție constată că Livrarea nr. ...... - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, pentru UAT ........, NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent.

Comisia de recepție NU recepționează livrarea nr. ....... .Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare , etapa 2 și dispune:

(se va selecta o singură decizie după caz)

● corectarea de către Prestator a deficiențelor constatate, în termen de 5 zile;

sau

● respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ.

Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

(la 28-05-2020,

Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 63, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

Anexa nr. 14

OCPI (județul)

Nr. / (data)

MODEL PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF

pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. ............ :

Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT ..........

Contract nr. ........., având ca obiect înregistrarea sistematică

în UAT ............, județul ..........

Lot nr. ......... : Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr. / (data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. ......: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT ......, din cadrul contractului nr./ (data)

Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT .......... Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepție.

a) Verificarea cantitativă

În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.

Categorie

Identificator

Număr imobile

Număr total de imobile din cadrul livrării

N_t

Număr total de imobile care se verifică

N=N_i+N_2

Număr imobile care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare

N_i

Procent 10% din numărul de imobile fără informații în Partea a III-a a cărții funciare

N_2 = 10% din

N_t-N_i

b) Verificarea calitativă

În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice și celelalte documente ale contractului.

Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.

Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:

Nr. imobile

Suprafața aferentă imobilelor

(ha)

A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE (A= B+C+D) din care:

B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale, plata 100% din prețul unitar pe hectar

C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, plata 10% din prețul unitar pe hectar

D - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, REZERVA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR,

plata 50% din prețul unitar pe hectar, conform art. 13 alin. (14) din Lege

Notă:

Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului

Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral ...........

Nr. de imobile din extravilan

(1) Nr. de imobile din intravilan

(2) Nr. total de imobile

(3) = (1) + (2)

Suprafața aferentă nr. total de imobile

(ha)

(4) A – TOTAL IMOBILE DIN INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN RECEPȚIONATE (A = B + C + D + E), din care:

B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale, plata 100% din prețul unitar pe imobil

C - Imobile cu proprietari neidentificați, plata 10% din prețul unitar pe imobil

D - Imobile cu proprietari neidentificați reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar, plata 50% din prețul unitar pe imobil, conform art. 13 alin. (14) din Lege

E - Imobile care nu fac obiectul decontării:

- imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice;

- imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice;

- unitățile individuale din construcțiile de tip condominiu.

ID imobil mixt

Sector cadastral

Suprafața totală (mp) a imobilului mixt

Suprafața intravilan

(mp)

Suprafața extravilan

(mp)

TOTAL IMOBILE MIXTE RECEPȚIONATE (A = B + C + D + E)

B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale, plata 100% din prețul unitar pe imobil

C - Imobile cu proprietari neidentificați, plata 10% din prețul unitar pe imobil

D - Imobile cu proprietari neidentificați, rezerva comisiei locale de fond funciar, plata 50% din prețul unitar pe imobil, conform art. 13 alin. (14) din Lege

E - Imobile care nu fac obiectul decontării:

- imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice

- imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice;

- unitățile individuale din construcțiile de tip condominiu.

Notă:

se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.

Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)– Procese-verbale de predare-primire;– Procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– Rapoarte din sistemul informatic, dacă este cazul;– Alte documente, după caz.

Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT ......... îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului subsecvent și recepționează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare.

Prezentul Proces-Verbal de Recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 14 a fost modificată de Punctul 56 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 15

Emitent

Nr. ....../...... data .....

PROCES VERBAL DE ACCEPTANȚĂ A SERVICIILOR

(denumit în Procedura de finanțare PVR SERVICII)

de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale

UAT .........., JUDEȚUL .........., SECTOR CADASTRAL ...

În baza Contractului de servicii nr. .......... încheiat între ANCPI/Unitatea Administrativ-Teritorială în calitate de Achizitor și .......... în calitate de Prestator, având ca obiect prestări servicii înregistrare sistematică la nivel de UAT/sector cadastral s-au îndeplinit următoarele servicii:

● Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorul cadastral nr. ......... din UAT .........., județul ..........

Comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe UAT/sectoare cadastrale constituită la nivelul ANCPI/UAT .........., județul .......... în baza .....(actul de constituire)....... nr. ...../.....(data)...., emite prezentul Proces verbal de acceptanță a serviciilor de înregistrare sistematică pentru UAT/sectoare cadastrale, conform prevederilor contractuale și a celor din Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI nr. .......... (denumite Specificații tehnice).

Prin Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării ........ - (denumirea livrării) nr. ........ al OCPI .......... aferente UAT/sectorului cadastral nr. .......... înregistrat la ANCPI/primărie cu nr. ...../.......(data).........., Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul OCPI .........., a recepționat din punct de vedere cantitativ și calitativ:

● Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorul cadastral nr. ......... din UAT .........., județul ..........

și a confirmat faptul că livrabilele predate de Prestator corespund cerințelor din Specificațiile tehnice și că livrarea este acceptată.

Conform Anexei nr. 1 la Contractul de servicii - Graficul de prestare a serviciilor:– Livrarea nr. .......... - (denumirea livrării) pentru UAT/sector cadastral nr. ........ din UAT .........., județul .......... a avut termen de predare în data de ..........

Livrarea s-a efectuat în termen. (sau, în cazul în care livrarea nu s-a efectuat în termen, se vor detalia aspectele legate de data livrării, refacerile dacă au existat, calculul zilelor de penalizare, alte elemente concludente).

Comisia de acceptanță din cadrul ANCPI/UAT .........., județul .......... ADMITE ACCEPTAREA Livrării nr. .......... - Documentele tehnice ale cadastrului - denumirea livrării pentru UAT/sector cadastral nr. ... din UAT .........., județul .......... și ADMITE ACCEPTAREA serviciilor din punct de vedere calitativ, cantitativ și valoric, aferente Livrării nr. .........., conform prevederilor contractuale.

Atașăm prezentului Proces Verbal de Acceptanță al Serviciilor următoarele:

1.

Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă nr. .......... al OCPI ..........

Prezentul Proces Verbal de Acceptanță a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor în implementarea Programului național de cadastru și carte funciară:

Președinte:

Nume prenume, funcție, semnătura

Prestator

..........

Membri:

Nume prenume, funcție, semnătura

Nume prenume, funcție, semnătura

Nume prenume, funcție, semnătura

Secretar comisie (dacă este cazul):

Nume prenume, funcție, semnătura

sau

Unitatea Administrativ-Teritorială

..........

Primar

Nume, prenume

Semnătura și ștampila

Prestator

..........

Reprezentant (dacă este cazul)

Nume, prenume

Semnătura și ștampila

Anexa nr. 16

OCPI (județul)

Nr. / (data)

MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE

în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe

UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. .............:

Documentele tehnice ale cadastrului - finale

UAT ............

Contract nr. .........., având ca obiect înregistrarea sistematică în UAT ............., județul ........... .

Lot nr.: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr. / (data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT ........., din cadrul contractului nr./ (data).

Comisia de recepție a verificat datele și documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ........../ (data) și, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. ........... / (data) și nr. / (data).

Comisia de recepție a verificat datele și documentele predate de Prestator, conform celor menționate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Raportul erorilor și deficiențele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.

a) Verificarea cantitativă

În urma verificării datelor și documentelor încărcate și predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepție a constatat că:

(se va completa dup caz)

● livrarea corespunde cerințelor din specificații din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.

sau

● livrarea nu corespunde cerințelor din specificații (se va detalia ce s-a constatat și se vor indica erorile constatate)

b) Verificarea calitativă

(pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a constatat și se vor indica erorile constatate)

1.

Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc.

2.

Fișierele .cgxml

3.

Registrul cadastral al imobilelor

4.

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

5.

Planurile cadastrale

6.

Planul sectoarelor cadastrale

Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.

Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul-verbal)

În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului - finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului.

Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT ................, NU îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului.

(se va selecta o singură decizie după caz )

● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile;

sau

● corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile;

sau

● respinge întreaga livrare și se consideră NEPREDATĂ.

Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție din OCPI a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura.

* Termenele de corectare a erorilor constatate nu sunt aplicabile și nu se menționează în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de către ANCPI."

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 16 a fost modificată de Punctul 57 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 17

OCPI (județul)

Nr. / (data)

MODEL PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică

din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale

UAT ..................

Contract nr. ......., având ca obiect înregistrarea sistematică, în

UAT ........., județul ...............

Lot nr. .............: Servicii de înregistrare sistematică în

Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor

situate în (se completează conform denumirii contractului).

Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (județul) nr. / (data), a verificat documentația depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT .............., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de ..............

Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării nr - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT ................ și a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepție.

a) Verificarea cantitativă

În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice din punct de vedere al formatului și numărului de exemplare.

b) Verificarea calitativă

În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din Specificațiile tehnice și celelalte documente ale contractului.

Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.

Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor și hectarelor recepționate:

Nr. imobile

Suprafața aferentă imobilelor

(ha)

A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE

(A=B+C+D)

din care:

B - IMOBILE

cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale, plata 100% din prețul unitar pe hectar

C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI,

plata 10% din prețul unitar pe hectar

D - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, REZERVA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR,

plata 50% din prețul unitar pe hectar, conform art. 13 alin. (14) din Lege

Notă:

se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.

Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral

Nr. de imobile din extravilan

(1) Nr. de imobile din intravilan

(2) Nr. total de imobile

(3) = (1)+(2)

Suprafața aferentă nr. total de imobile

(ha)

(4) A - TOTAL IMOBILE DIN INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN RECEPȚIONATE

(A = B + C + D + E), din care:

B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale,

plata 100% din prețul unitar pe imobil

C - Imobile cu proprietari neidentificați,

plata 10% din prețul unitar pe imobil

D - imobile cu proprietari neidentificați reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar,

plata 50% din prețul unitar pe imobil, conform art. 13 alin. (14) din Lege

E - Imobile care nu fac obiectul decontării:

- imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice;

- imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice;

- unitățile individuale din construcțiile de tip condominiu.

Notă:

Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.

Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)– Procese-verbale de predare-primire;– Procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– Rapoarte din sistemul informatic, dacă este cazul;– Alte documente, după caz.

Comisia de recepție constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT ............ îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale.

Prezentul Proces-Verbal de Recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor și unul pentru OCPI.

Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară:

Membri:

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura

(la 30-12-2024,

Anexa nr. 17 a fost modificată de Punctul 58 din ANEXA din 16 decembrie 2024 conținută de ORDINUL nr. 2.425 din 16 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1321 din 30 decembrie 2024

)

Anexa nr. 18

Date despre imobilul nr. Comuna/Oraș/Municipiu

DATE DESPRE IMOBILUL NR.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

A.

Partea I. Descrierea imobilului

TEREN

Adresa:

Nr. crt.

Nr. Cadastral

Suprafața *(mp)

Observații/Referințe

B.

Partea II. Proprietari și acte

Nr. crt.

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

C.

Partea III. SARCINI

Nr. crt.

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini

Referințe

Anexa nr. 1

la Partea I

Teren

Nr. cadastral/ Nr. topografic

Suprafața*) (mp)

Observații/Referințe

*) Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosință

Intravilan

Suprafața din acte (mp)

Suprafața măsurată (mp)

Nr. tarla

Nr. parcelă

Nr. topografic

Observații/ Referințe

Lungime Segmente

1)

Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan

Punct început

x/y

Punct sfârșit

x/y

Lungime segment

1

2

3

4

Anexa nr. 19

PLANUL SECTOARELOR CADASTRALE

Conținutul Planului sectoarelor cadastrale:

● Titlul: Plan sectoare cadastrale;

● Subtitluri: UAT, județul;

● Scara 1:25.000, sistem de proiecție STEREO 70;

● Legenda (dreapta);

● Direcția Nord;

● Denumirea executantului, data întocmirii;

● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unităților administrativ - teritoriale);

● Limitele intravilanului/intravilanelor și denumirea;

● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale;

● Caroiaj.

Planul sectoarelor cadastrale în format .pdf se pregătește pentru tipărire la scara 1:25.000, în formate A1-A0, cu fundal ortofotoplan.

● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;

● Grosimi linii:– Cadru planșa 1 mm;– Limitele de județ 1 mm cu roșu;– Limita UAT 2 mm cu roșu;– Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben;– Limita intravilan 1 mm cu albastru;

● Texte:

Denumire

Înălțime

(mm)

Stil

(M, Mm, m)

Înclinare

(V, I)

Culoare

Județ 8 Majusculă Vertical Negru

UAT 8 Majusculă Vertical Negru

Localități 8 Majusculă și minusculă Vertical Negru

Titlu 10 Majuscule Vertical Negru

Subtitluri, Sect. cad. 8 Maj. și minusculă Vertical Negru

Scara 6 Maj. și minusculă Vertical Negru

(la 28-05-2020,

Actul a fost completat de Punctul 67, ANEXĂ din ORDINUL nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020

)

-----